CAREER TRANSITION PLAN

从产品经理到前沿部署工程师（FDE）

24 周转型学习方案 · 供应链与制造行业方向

适用对象：有供应链业务深度、具备前端代码基础与基础 Python 能力的在职产品经理

| 总周期 | 每周投入 | 总学时 | 穿插案例 | 主线项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 周 | 25–30 小时 | 约 650 小时 | 20 个 | 1 个，贯穿全程 |

目录

- 一、先说结论：你能不能转

- 二、FDE 到底是什么

- 三、你的起跑线：能力摸底

- 四、24 周总体路线图

- 五、阶段一：工程地基（第 1–6 周）

- 六、阶段二：系统与集成（第 7–12 周）

- 七、阶段三：AI 应用工程（第 13–18 周）

- 八、阶段四：交付与运维（第 19–21 周）

- 九、阶段五：FDE 实战与求职（第 22–24 周）

- 十、客户现场这一环：现实困难与可落地的替代方案

- 十一、案例总表

- 十二、资源清单

- 十三、风险控制与调整机制

- 十四、结语

执行摘要

Executive Summary

结论 结论 能转，但要换重心 广度优先、够用即止、交付驱动

最大风险 最大风险 不是学不会，是断档 靠阶段通关测试强制拿成果

最难补的一环 最难补的一环 真实客户现场 把现在的公司当成第一个客户

你具备 FDE 最稀缺的那一半能力——业务翻译与需求收敛，缺的是工程交付的"最后一公里"。本方案不做第二遍大学教育，而是用 24 周、约 650 学时，通过一个贯穿始终的供应链主线项目加 20 个穿插案例，把你从"能看懂代码"推到"能独立在客户环境里交付一个系统"。

方案结构与取舍很明确：前三个能力域（工程地基、系统与集成、AI 应用工程）占 75% 权重，交付与运维占 15%，现场与业务占 10%。时间不够时按第四域、第三域的顺序砍，但 Docker 部署、数据清洗、评测这三样绝对不能砍——它们是"交付能力"的底线。

全文分十四章：第一至三章回答"能不能转"并完成能力摸底；第四章给路线图；第五至九章是五个阶段的可执行周计划与案例；第十至十四章是客户现场补位方案、案例索引、资源清单、风险控制与结语。附录提供可直接打印使用的 24 周进度追踪表。

一、先说结论：你能不能转

这一章把最难听的话先说在前面：能转，但成功与否不取决于你有多聪明，而取决于你是否愿意在 6 个月里持续交出能跑的东西，以及你能不能想办法补上"真实客户现场"这一环。

1.1 直接回答

能，但前提是你把重心放在"广度 + 集成 + 交付"，而不是"深度 + 算法 + 造轮子"。

FDE（Forward Deployed Engineer，前沿部署工程师）这个岗位的本质，不是"最会写代码的人"，而是"能把一个含糊的业务问题，在自己手上变成客户环境里跑得起来的系统，并让客户愿意用的人"。它由三块能力相乘决定：

FDE 能力 = 工程交付能力 × 客户现场能力 × 业务翻译能力

产品经理出身的你，第三块是满格的，第二块有天然优势，真正要补的是第一块。而第一块的可学习性，远高于另外两块的可学习性——这就是为什么这条路走得通。

反过来说，如果你的目标是成为"能扛住百万 QPS 的分布式系统工程师"或"能训大模型的研究员"，那这条路不适合你，也不用浪费时间。

1.2 你手里的三张牌

先看清自己已经有什么。下面三张牌不是安慰，它们恰好就是招聘要求里反复强调、而纯工程背景候选人普遍欠缺的部分。

| 你已有的能力 | 为什么这在 FDE 岗位上值钱 | 招聘语言里的对应表述 |
| --- | --- | --- |
| 需求拆解与业务建模 | FDE 每天面对的都是 " 我们有这个问题，但不知道解决方案该长什么样 " 。你已经习惯把模糊需求拆成可执行项 | Ability to take an unclear problem, ask the right questions, and independently move toward a practical technical solution |
| 跨部门沟通与优先级协调 | FDE 要在业务方、客户 IT 、自己公司的产品团队之间来回翻译。你做过这件事 | communicate technical concepts clearly to both technical and non-technical stakeholders |
| 领域知识（供应链、制造、关务） | 垂直行业 FDE 的最大壁垒不是技术，是 " 听得懂客户在说什么 " 。你不需要花三个月搞懂什么叫提前期、安全库存、装箱单 | Be integrated with local and global domain experts to understand problems |

再加一条隐性优势：你写过前端。这意味着你已经知道"代码长什么样"，只是不知道"为什么这么写"。这比从零开始的人少了一层心理障碍。

1.3 你必须补齐的三块短板

短板只有三块，而且都有明确的学习路径和验收方式，不需要靠"天赋"。

| 短板 | 具体表现 | 严重程度 | 本方案对应阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程化的 " 最后一公里 " | 能写脚本，但不会打包、不会部署、不会处理环境差异、不会写测试 | 致命 —— 这是 FDE 与 " 会写脚本的 PM" 的分水岭 | 阶段一、阶段四 |
| 陌生代码库的定位能力 | 面对一个 5000 行的仓库不知道从哪看起，改一行要试半天 | 严重 ——FDE 大量时间在别人的代码和系统里工作 | 阶段一第 5 周，贯穿全程 |
| 生产级 AI 应用工程 | 会调 API ，但不懂 RAG 评测、成本控制、延迟优化、幻觉归因 | 严重 —— 当前 FDE 岗位的主战场 | 阶段三 |

1.4 三句不好听的实话

第一，最大的风险不是学不会，是断档。 每周 25–30 小时、连续 24 周，这是很重的负担。在职的人最常见的失败模式是：前 6 周热情高涨，第 8 周遇到一个卡住两天的报错，然后停了三周，最后放弃。本方案每个阶段都设了"通关测试"，目的就是强制你在第 6、12、18、21 周拿到阶段性成果——有成果支撑的人才不会断档。如果你只能保证每周 10 小时，请把周期拉长到 12 个月，不要压缩目标。

第二，"客户现场"是自学最难补的一环，你必须想办法"借"到它。 你可以在家做出一个漂亮的系统，但你没法在家练习"客户 IT 主管当着你的面说这个方案不行"。解法只有一个：把现在的公司当成你的第一个客户（详见第 22 周）。主动去接内部那些没人愿意做的数字化需求，哪怕它只是"帮仓库做一个补货提醒"。这段经历在面试里的价值，大于任何一个个人项目。

第三，要有降级的心理准备。 从产品经理转到 FDE，收入可能持平甚至短期下降，职级可能从"产品负责人"变成"能交付的人"。市场上 FDE 岗位总量还不多，主要集中在 AI 应用公司、云厂商、垂直行业 SaaS、大厂解决方案与交付部门，且招聘方会拿你和一个纯工程背景 3 年的人对比。你的差异化必须落在"行业加交付"上，而不是"我也能写代码"。

1.5 什么算"转型成功"

不要用"我要变成工程师"当目标，用这一句话当目标：

当客户说"我们库存数据老是不准，能不能帮我做个东西盯一下"，你能够在 30 分钟内问出关键问题，在 5 个工作日内给出一个能在他们环境里跑起来、他们愿意每天用的最小可用系统，并写清楚它的边界和下一步。

做到这一句话，你就是 FDE 了。

二、FDE 到底是什么

先把岗位边界弄清楚，再谈学习。很多人转型失败，不是因为学得不够，而是因为学错了方向——把 FDE 当成后端工程师来准备。

2.1 一个定义

FDE 这个角色最早由 Palantir 体系化定义，现在被 AI 应用公司广泛采用。它的核心特征是三点：

- 工作地点在客户侧，而不是在公司产品团队里——你的代码在客户的网络、客户的服务器、客户的数据上运行。

- 输入是模糊的业务问题，不是明确的技术需求文档——没人给你写 PRD。

- 你对业务结果负责，而不是对"完成某个工单"负责——系统上线了但没人用，等于没交付。

典型的一天可能是这样：

| 时间 | 在做的事 |
| --- | --- |
| 上午 9:30 | 和客户仓储主管开 45 分钟发现会，搞清 " 拣货效率低 " 到底是哪个环节慢 |
| 上午 10:30 | 拿到对方 IT 给的一份导出数据，发现字段全是拼音缩写且日期格式有三种 |
| 中午 | 写脚本把数据清洗入库，顺手发现一个业务规则矛盾：两套系统的库存口径不一致 |
| 下午 14:00 | 改一版原型，把关键指标做成客户能看懂的一页看板 |
| 下午 16:00 | 给客户演示，被指出 " 这不是我们要看的月 " ，当场调整并重新跑一遍 |
| 下午 17:30 | 给公司产品团队提交反馈：本次复用不了现有组件，因为某场景缺少某项能力 |

注意：这一天里，写代码的时间可能不到一半。

2.2 FDE 和相邻岗位的区别

这是你最需要先想清楚的一件事——因为它决定你简历怎么改、面试怎么讲。

| 维度 | FDE | 后端工程师 | 解决方案架构师 | 售前工程师 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产出 | 客户环境里能跑的系统 | 产品代码 | 架构方案文档 | 方案宣讲与投标材料 | 交付进度与资源 |
| 是否亲手写生产代码 | 是，且大量 | 是 | 通常否 | 否 | 否 |
| 是否直接面对客户业务方 | 是，高频 | 否 | 中频 | 是，高频 | 是，高频 |
| 决策权 | 高（现场可自主决定做什么） | 低 | 中 | 低 | 中 |
| 成功标准 | 客户用了、产生价值 | 功能上线、质量达标 | 方案被采纳 | 签约 | 按时验收 |
| 你最接近的角色 | — | 远 | 较近 | 近但缺技术 | 近但缺技术 |

关键差异：FDE 和方案架构师、售前的区别在于"手脏不脏"。架构师画完图就走了，FDE 得自己把图变成能跑的东西。

2.3 从真实招聘要求反推能力

下面把市面上 FDE 岗位 JD 里反复出现的要求，翻译成能力项，并标出本方案的覆盖位置。你可以把它当成一张对照表，用来检查自己有没有漏项。

| JD 原文要求（意译） | 对应的能力项 | 本方案位置 |
| --- | --- | --- |
| 把模糊业务问题转成清晰技术需求、架构与实施计划 | 需求收敛、方案设计 | 阶段五、第 22 周；案例 20 |
| 快速构建原型与 PoC ，验证后演进为生产系统 | 快速交付、原型能力 | 阶段二、三全程；案例 7 、 12 |
| 跨前端、后端、数据库、云与 AI 服务工作 | 全栈通才 | 阶段一、二、三 |
| 与既有企业系统、 API 、数据库、内部平台集成 | 系统集成 | 阶段二；案例 11 |
| 熟悉 LLM 、 RAG 、 Agent 、文档处理 | AI 应用工程 | 阶段三；案例 12 至 17 |
| 独立处理生产环境问题并推动解决 | 排障与运维 | 阶段四；案例 18 、 19 |
| 具备 SQL 、关系型与非关系型数据库、向量数据库经验 | 数据能力 | 阶段一第 6 周、阶段二第 11 周、阶段三第 14 周 |
| 建立 CI/CD 、容器化、 IaC | 交付工程化 | 阶段四第 19 、 20 周 |
| 撰写文档、沉淀可复用模式反哺产品团队 | 技术写作、模式沉淀 | 全程交付物要求；第 23 周 |
| 在陌生代码库、陌生领域、陌生伙伴环境中工作 | 快速上手能力 | 阶段一第 5 周，贯穿每次案例 |
| 像创始人一样对最终结果负责 | 主人翁意识 | 第 22 周真实交付 |

2.4 FDE 的五力模型

本方案围绕下面五个能力域组织。每个域的"及格线"是你必须达到的，"优秀线"是加分项。不要越级追求优秀线——这是 PM 转型者最常见的时间黑洞。

| 能力域 | 及格线（必须） | 优秀线（加分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程地基 | 能读懂并安全修改任何语言的代码；能独立写出结构清晰的小型程序；能在陌生仓库里定位问题 | 能重构他人代码；能设计模块边界 | 25% |
| 二、系统与集成 | 能设计并实现 REST API ；能把多个数据源清洗入库；能对接没有文档的第三方系统 | 能设计事件驱动架构；处理过复杂的数据一致性问题 | 25% |
| 三、 AI 应用工程 | 能做出一条带评测的 RAG 或抽取链路；能解释为什么准确率不达标并改进 | 能做 Agent 编排；能压成本与延迟 | 25% |
| 四、交付与运维 | 能把系统容器化、部署到干净服务器、写清部署手册 | 能做 CI/CD ；能处理离线内网部署 | 15% |
| 五、现场与业务 | 能做需求诊断、方案取舍沟通、演示与复盘 | 能沉淀可复用交付资产 | 10% |

注意权重：前三个域占了 75%。这意味着如果你时间不够，优先砍第四、第五域——但不能砍成零，因为"部署不了"等于"没交付"。

三、你的起跑线：能力摸底

在开始投入时间之前，先花 20 分钟做一次诚实的自评。这份表会在第 12 周和第 24 周各重打一次，形成一条可量化的成长曲线。

3.1 能力自评表

按 1 至 5 分打分：1 表示完全不会，3 表示能看懂但写不出来，5 表示能在压力下独立完成。请把"起始分"一列现在就填掉。

| 序号 | 能力项 | 起始分 | 目标分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Python 项目结构、模块化、依赖管理 | — | 4 |
| 2 | Python 类型注解与数据校验（ pydantic ） | — | 4 |
| 3 | pandas 数据清洗（多源合并、日期、缺失值） | — | 4 |
| 4 | 写自动化测试（ pytest ） | — | 3 |
| 5 | 日志与异常处理 | — | 4 |
| 6 | HTML/CSS 布局（ Flex/Grid ） | — | 3 |
| 7 | JavaScript 异步与 fetch | — | 4 |
| 8 | React 组件与状态管理 | — | 3 |
| 9 | 浏览器 DevTools 定位前后端问题 | — | 4 |
| 10 | Git 分支、变基、冲突解决、 PR 流程 | — | 4 |
| 11 | 命令行与 Shell 基础 | — | 3 |
| 12 | 阅读陌生代码库并定位问题 | — | 4 |
| 13 | SQL 查询与窗口函数 | — | 4 |
| 14 | 数据建模与索引设计 | — | 3 |
| 15 | HTTP/REST/ 鉴权机制 | — | 4 |
| 16 | FastAPI 后端开发 | — | 4 |
| 17 | 数据管道与增量同步设计 | — | 4 |
| 18 | 异构文件解析（ Excel/CSV/PDF/XML ） | — | 4 |
| 19 | 企业系统集成（ ERP/MES/WMS ） | — | 3 |
| 20 | 用 LLM 做结构化抽取 | — | 4 |
| 21 | RAG 全链路与检索优化 | — | 4 |
| 22 | Agent 与工具调用编排 | — | 3 |
| 23 | AI 评测集设计与结果归因 | — | 4 |
| 24 | Docker 与服务器部署 | — | 4 |

判读规则：

起始分小于等于 2 的项，是你前 12 周的重点。

起始分为 3 的项，不要一开始就重学，遇到问题时再补。

起始分为 4 及以上的项，直接跳过，用第 24 周的面试题验证即可。

3.2 学习总策略

三条原则，违反任何一条都会导致时间浪费。

原则一：广度优先，够用即止。 你不需要把 React 学到能写高性能组件的程度，只需要学到"能搭出一个业务界面并正确调后端"。每个技术的停止信号是明确的：当你能用它交付本阶段的通关测试时，就停下来，不要继续深入。

原则二：交付驱动，不学"预备知识"。 不要"先系统学完 Python 再开始做项目"。正确做法是每个案例都从一个具体交付目标出发，遇到不会的现学。PM 最容易犯的错就是习惯性要"先建立完整认知框架"——在工程领域这会让你永远停在第一章。

原则三：所有的学习必须有可运行的产物。 每个案例结束时，必须有一个能跑的东西加一段能给别人演示的说明。没有产物的学习时间，视为无效时间。

四、24 周总体路线图

路线图分成五个阶段加一个准备周。每个阶段都以一个"通关测试"收尾，通关测试不通过就不进入下一阶段——这是防止断档最有效的手段。

4.1 路线图

| 阶段 | 周次 | 主题 | 学时 | 核心问题 | 通关测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备 | W0 | 环境与定位 | 10h | 我要往哪走、工具装好了吗 | 环境自检通过 |
| 一 | W1 至 W6 | 工程地基 | 150h | 我能不能独立改代码、写代码 | 2 小时改造陌生脚本 |
| 二 | W7 至 W12 | 系统与集成 | 150h | 我能不能把系统接起来 | 4 小时做出跨系统对齐服务 |
| 三 | W13 至 W18 | AI 应用工程 | 150h | 我能不能做出生产级 AI 应用 | 单据抽取准确率不低于 90% ，并附评测报告 |
| 四 | W19 至 W21 | 交付与运维 | 75h | 我能不能把它部署到客户环境 | 裸机部署加部署手册 |
| 五 | W22 至 W24 | 实战与求职 | 75h | 我能不能独立交付并证明自己 | 一次真实交付加作品集 |

4.2 贯穿全程的主线项目

一个项目贯穿 24 周，每阶段在同一套代码上增量迭代。这比做 20 个互不相关的小练习有效得多——因为真实的 FDE 工作就是不断在同一个系统上加东西。

| 阶段 | 在项目上新增的能力 | 交付形态 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 项目骨架、数据处理脚本、前端看板 | 本地能跑的库存看板 |
| 阶段二 | 后端 API 、数据库、 ERP/WMS 数据接入、增量同步 | 有真实数据的内部系统 |
| 阶段三 | 单据智能解析、知识库问答、 Agent 助手 | 带 AI 能力的系统 |
| 阶段四 | 容器化、部署、监控、部署文档 | 能在客户服务器上跑的系统 |
| 阶段五 | 真实用户接入、迭代、交付文档 | 有人每天在用的系统 |

建议的数据准备：整套项目建议使用公开数据集起步（例如制造业设备传感器数据集、公开的物流运单数据集），第 22 周再换成真实脱敏数据。如果你手边有真实的供应链数据（库存台账、采购订单、物流轨迹），直接用它，学习效果会强很多。

4.3 每周时间分配模板（在职版）

在职转型的关键不是"挤出更多时间"，而是"固定时段、固定动作"。下面这个模板假设你有正常全职工作。

| 时段 | 时长 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作日早晨 | 每天 0.5 小时，共 2.5 小时 | 输入型学习：看文档、看视频、读源码 | 不做笔记堆砌，只记 " 我打算怎么用 " |
| 工作日晚间 | 每天 1.5 小时，共 7.5 小时 | 动手：写当周案例的代码 | 必须提交到 Git |
| 周六 | 5 小时 | 整块攻坚：主线项目迭代 | 产出可演示的东西 |
| 周日 | 4 小时 | 复盘、写文档、补漏 | 写一份 300 字的周复盘 |
| 小计 | 19 小时 | 固定投入 | — |
| 弹性池 | 6 至 10 小时 | 卡住时的加班时间、被压缩时的补偿 | 不预分配，用于吸收波动 |

关于弹性的实话：每周 25 至 30 小时意味着你几乎放弃所有其他业余活动。如果你不打算这样投入，就选 12 个月方案，但不要选"6 个月但我只投 10 小时"——那只会让你在第 10 周放弃。

4.4 学习闭环：看、改、写、交付

每个技术点都走这四步，缺一不可：

- 看：读官方文档的 Getting Started（不超过 1 小时，不要看教程视频超过 2 小时）。

- 改：找到官方示例，改三个地方，让它符合你的场景。

- 写：从空白文件开始，不看示例写一遍。

- 交付：把它塞进主线项目或案例，让别人能跑起来。

第 3 步是分水岭。跳过"写"的人，永远停留在"能看懂"。

五、阶段一：工程地基（第 1–6 周）

本阶段目标：从"能看懂代码"变成"能独立写代码、能安全改别人的代码"。结束时，给你一个没见过的 Python 脚本和一份脏 Excel，你应该能在 2 小时内改出一个能用的工具。

5.1 第 1 周：Python 工程化起步（25 小时）

这一周的任务不是学语法，而是把"写脚本"变成"做工程"。学完的标准是：你能从零建一个项目、装上依赖、跑起来、出错了能看懂日志。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| 虚拟环境与依赖管理 | venv 与 uv 二选一； requirements.txt 与 pyproject.toml 的区别；锁定版本 |
| 项目结构 | src 布局、包与模块、初始化文件、主入口判断、相对导入与绝对导入的坑 |
| 命令行工具 | argparse 或 typer ，写出带子命令与参数的 CLI |
| 日志与异常 | logging 的 handler 、 formatter 、 level ；自定义异常；异常链 |
| 配置管理 | 环境变量、配置文件、配置分层（本地、测试、生产） |

案例 1：三天没人看懂的库存报表

场景：仓库每天从系统导出一份"库存台账.xlsx"，17 列，其中有 4 列是合并单元格造成的空值，日期列混了 2026/9/1、2026-09-01、20260901 三种格式，商品编码有的带前导零有的不带。

你要做的：写一个命令行工具，输入文件路径与输出目录，输出一份规范化 CSV 加一份"清洗日志"（记录每一列被修正了多少行、修正规则是什么）。

还要加日志与异常处理：文件不存在时给出人话提示，而不是甩一堆报错堆栈。

验收标准：把这个工具给一个不懂技术的同事，他能自己跑起来并看懂输出。

常见坑：一开始就想着"我要写个通用框架"。不要。先写死，能跑起来再说。

5.2 第 2 周：数据处理与类型（25 小时）

FDE 的工作有一大半时间在处理数据。这一周的目标是让你看到任何一份脏数据都能有条理地拆解它。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| pandas 核心 | read_excel 与 read_csv 的参数陷阱（ dtype 、 encoding 、 skiprows ）； merge 的四种连接； groupby 加 agg ； pivot_table ；日期解析；缺失值策略 |
| 类型与校验 | 类型注解、 dataclass 、 pydantic BaseModel 做数据校验 |
| 数据质量 | 定义校验规则（非空、唯一、范围、枚举、外键），输出质量报告 |

案例 2：供应商交期台账的七种脏数据

场景：一份跨 12 个月的供应商交期台账，存在同一供应商三种写法（XX有限公司、XX 有限公司、XX Ltd）、交期字段有的写"15天"有的是数字、有重复下单记录、有交期早于下单日期的逻辑错误。

你要做的：定义 7 条数据质量规则，每条给出可执行的判定逻辑；输出清洗后的表加一张"数据质量分"汇总（每列合规率）。

选出供应商名称列做标准化（模糊匹配或映射表），并说明你的匹配策略和误差。

验收标准：能向业务方解释"为什么这 320 行被标为异常"。

这是 FDE 最真实的工作形态——先搞清楚数据能不能用，再谈做什么。

5.3 第 3 周：前端"够用就好"（上）（25 小时）

明确边界：本阶段目标是"能搭出业务界面"，不是"成为前端工程师"。所有超出这个目标的内容都暂时跳过。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| HTML 与语义化 | 表单、表格、语义标签；可访问性基本概念 |
| CSS 布局 | Flex 、 Grid ；间距与对齐；响应式断点； CSS 变量 |
| 浏览器 DevTools | Elements 、 Network 、 Console 三大面板；看请求与响应；打断点 |
| JavaScript 核心 | 变量作用域、数组方法（ map 、 filter 、 reduce ）、对象与解构、事件、 fetch 、 async 与 await 、错误处理、模块 |

案例 3：一张没人愿意打开的 Excel 看板

场景：你之前用 Excel 做的库存预警表，业务方反馈"要滚动半天才能找到要看的"。现在你把它变成一个网页。

你要做的：用一个静态 HTML 文件加内联 CSS 加原生 JS，读取一份本地 JSON 假数据；做出顶部 4 个关键指标卡、一张按仓库分组的库存表、高亮"低于安全库存"的行。

加一个搜索框和一个仓库筛选下拉，用 JS 过滤表格。

验收标准：用手机打开也能看，不需要横向滚动。

你会在这里第一次体会到：你不是在学前端，你是在解决一个真实的业务表达问题。

5.4 第 4 周：前端"够用就好"（下）（25 小时）

从"能写页面"进阶到"能写一个别人可以继续维护的页面"。这一周的重点是工程结构，不是视觉细节。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| React 心智模型 | 组件、 props 、 state 、 useEffect 、列表渲染、条件渲染、受控表单 |
| 工程化 | 用 Vite 创建项目；组件拆分；环境变量与 API 地址配置 |
| 数据获取 | 用 fetch 或 axios 调后端；加载中与出错状态处理 |
| 组件库 | 选一个（ Ant Design 或 shadcn/ui ），学会用表格、表单、图表组件 |

案例 4：把看板变成"产品级"页面

场景：上一周的静态页面被业务方认可了，但他们要求"能直接连到真实数据，还要能导出"。

你要做的：用 Vite 重建项目，拆成 5 个以上组件；用一个公开的供应链或库存类开放接口（或本地 mock 服务）替换假数据。

处理加载中、加载失败、数据为空三种状态；加一个"导出为 CSV"按钮（纯前端实现）。

验收标准：网络断开时页面有明确提示；数据为空时不是一片空白。

停止信号：做到这里就停下，不要继续研究 React 性能优化、状态管理库、服务端渲染。

5.5 第 5 周：工具链与"读代码"能力（25 小时）

这是本阶段最重要的一周，也是最容易被跳过的一周。FDE 大量时间在别人的代码里工作，"读"比"写"更常用。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| Git 进阶 | 分支策略、 merge 与 rebase 、 cherry-pick 、 stash 、冲突解决、 PR 流程与代码评审 |
| 命令行 | 文件操作、重定向与管道、 grep 与 find 、环境变量、进程管理、 SSH 基础 |
| 调试 | Python 断点、日志定位、二分法排查、最小复现 |
| 读陌生代码库 | 六步法： README 、依赖文件、入口文件、目录结构、核心数据流、测试文件 |

读陌生代码库六步法（这套方法你要用 24 周，请记牢）：

- 读 README 和文档，用一句话写下"这个系统是干什么的"。

- 读依赖文件（requirements.txt 或 package.json），判断技术栈与框架。

- 找入口（main 函数、路由注册处、CLI 定义），画出启动流程。

- 列目录结构，标出哪些是核心业务代码、哪些是工具与配置。

- 挑一条你最关心的数据流，从入口一路跟到数据库，把经过的函数名记下来。

- 读测试文件——测试比文档更能说明"这个函数预期接受什么、返回什么"。

案例 5：在陌生代码库里找到那个 bug

场景：你接手一个别人写的 800 行 Python 项目（可以用任意开源小项目代替），用户反馈"导出功能导出的文件少了最后 50 行"。

你要做的：按六步法在 40 分钟内写出一份"代码地图"（不超过一页）；定位问题并写出根因；修复并提交一个语义清晰的 commit。

给自己开一个分支、写 commit message、模拟一次 PR 描述。

验收标准：你能在 5 分钟内给别人讲清楚这个项目的结构和这个 bug 的原因。

5.6 第 6 周：SQL 与数据建模（25 小时）

SQL 是 FDE 的通用语言。业务方问的每一个问题，最终都要翻译成一条查询。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| SQL 核心 | SELECT 、 WHERE 、 JOIN 、 GROUP BY 、 HAVING 、子查询、 CTE |
| 窗口函数 | ROW_NUMBER 、 RANK 、 LAG 与 LEAD 、累计求和 —— 分析类需求的必需品 |
| 建模基础 | 主键外键、一对多与多对多、范式与反范式的取舍、星型模型概念 |
| 索引与性能 | 索引原理、什么时候索引失效、用 EXPLAIN 看执行计划 |
| 工具 | SQLite 用于本地快速验证， PostgreSQL 用于正式环境； SQLAlchemy 基础 |

案例 6：用 SQL 回答老板的五个问题

场景：给一张订单表、一张订单明细表、一张商品表、一张仓库表，老板问了五个问题（各仓库出货量前 3 的商品、连续三周下滑的商品、供应商平均交付周期及环比变化、跨仓调拨订单占比、库存周转天数超 90 天的 SKU）。

你要做的：先设计表结构（如果你只有一份宽表，先做规范化拆分）；用 SQL 写出这五条查询，必须用上窗口函数至少两次。

用 EXPLAIN 检查其中一条是否需要索引，加上索引后再看一次。

验收标准：五条查询结果你都能用业务语言解释清楚。

5.7 阶段一通关测试

找一个你没写过的开源小工具（300 至 800 行）。在 2 小时内完成：读懂它，加一个新功能或修一个 bug，提交带说明的 commit，并写一份 300 字的改动说明（做了什么、为什么这么做、有什么风险）。

通过标准：改动能运行，说明里没有"我不太确定"这类含糊表述。第一次没过没关系，把耗时记录下来，隔一周再试一次。

5.8 阶段一常见坑

| 坑 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 系统学完 Python 再动手 | 两个月后还在第 3 章 | 从案例出发，遇到不会的现学 |
| 追求代码 " 优雅 " | 一周写不出一个能跑的东西 | 先能跑，再美化 |
| 跳过 Git | 后面所有协作都会崩 | Git 必须从第 1 周开始用 |
| 前端学太深 | 侵占阶段二、三的时间 | 到 " 能搭业务界面 " 就停 |
| 不做数据质量校验 | 后面所有 AI 结果都不可信 | 数据校验是这个行业的生命线 |

六、阶段二：系统与集成（第 7–12 周）

本阶段目标：从"能写代码"到"能把系统接起来"。结束时，给你两个没有文档的数据源，你应该能在 4 小时内做出一个把两边对齐并输出差异报告的服务。

6.1 第 7 周：HTTP 与接口基础（25 小时）

接口是 FDE 与外部世界打交道的主要方式。这一周要把"能调通一个接口"变成"能逆向一个没有文档的接口"。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| HTTP 协议 | 方法、状态码语义、 Header 、 Content-Type 、 Cookie 与 Session 、缓存头 |
| 鉴权机制 | Basic 、 API Key 、 Bearer Token 、 JWT 结构与验证、 OAuth2 的四种流程（知道选哪个即可） |
| 调试工具 | curl 、 Postman 或 Insomnia 、浏览器 Network 面板 |
| 接口描述 | OpenAPI 与 Swagger ；看懂一份 API 文档的请求响应定义 |
| 网络基础 | DNS 、端口、代理、超时、重试、 TLS 概念 |

案例 7：给 WMS 写一个"没写文档"的接口

场景：客户给你一个 WMS 系统的接口地址和一个账号密码，说"文档找不到了，你自己看看"。

你要做的：用 curl 手工探测接口，先试着拿列表，观察返回结构与分页字段；写一个探测脚本，自动尝试常见的分页参数名（page、offset、limit、size）。

把探测结果整理成一份"逆向接口文档"（端点、参数、返回结构、注意事项）。

处理三种异常：认证失败、限流、返回 200 但内容是错误信息。

验收标准：别人拿你的文档能直接调用这个接口。这个案例在真实 FDE 工作中的出现频率高得惊人。

6.2 第 8 周：后端服务开发（25 小时）

这一周你要写出第一个"别人能用的服务"，而不是"我自己能跑的脚本"。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| FastAPI 核心 | 路由、路径与查询参数、 pydantic 请求响应模型、依赖注入、异常处理器、中间件 |
| 异步 | async 与 await 基本用法；什么时候用异步、什么时候不要 |
| 接口设计 | 资源命名、分页、过滤、排序、错误码规范、版本化 |
| 工程化 | 分层结构（ router 、 service 、 repository ）、健康检查端点、 CORS 配置 |
| 稳定性 | 超时、重试与指数退避、幂等键、限流基本概念 |

本次产出：库存查询 API

5 个端点：列表（带分页过滤）、详情、汇总统计、批次写入、健康检查。

必须有：自动生成的 OpenAPI 文档、统一的错误响应格式、结构化日志。

写 8 个 pytest 测试，覆盖正常与异常路径。

6.3 第 9 周：数据接入与 ETL（25 小时）

这是中国供应链场景下最高频的交付类型。学完这一周，你就能接住"把三个系统的数据合到一起"这类需求。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| 接入模式 | 全量抽取、增量抽取（时间戳水位线）、 CDC 概念、文件投递、数据库直连的利弊 |
| 幂等与一致性 | 批次号、去重策略、断点续传、 " 部分成功 " 怎么处理 |
| 调度 | APScheduler 定时任务； Airflow 或 DolphinScheduler 的概念与适用场景 |
| 数据质量监控 | 行数突变告警、主键重复检测、关键字段空值率监控 |

案例 8：每天手工搬运 8 小时的 ETL

场景：某公司的采购、库存、销售三张表分别从三个系统导出，然后由一个人每天手工复制粘贴合并，花 4 小时。

你要做的：设计三层数据流（原始层保留原始文件、清洗层、汇总层）；实现增量逻辑，用"最后更新时间"做水位线并记录到水位线表。

实现幂等：同一批数据重复跑不产生重复行；实现监控：行数比上一批次变化超过 30% 时记录告警。

加一个"重跑某一天"的命令。

验收标准：连续跑 7 天不出错；某次上游文件损坏时系统不崩溃且明确报出问题。

6.4 第 10 周：异构数据与文件解析（25 小时）

真实世界的数据从不以你想要的形式出现。这一周专治"格式地狱"。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| Excel 深水区 | 多 sheet 、合并单元格、隐藏行、公式值与缓存值、日期序列号陷阱 |
| CSV 编码 | GBK 、 GB18030 、 UTF-8-BOM 的识别与处理；分隔符与引号转义 |
| PDF | 文字层 PDF 与扫描件 PDF 的区别； pdfplumber 提取表格；无文字层的判断 |
| XML 与 JSON | 嵌套结构展平、命名空间、大文件流式解析 |
| 其他 | 压缩包处理、邮件（ EML 、 MSG ）解析与附件提取 |

案例 9：对账地狱

场景：三家供应商各发来对账单——一份是 GBK 编码的多 sheet Excel，一份是扫描成 PDF 的表格，一份是列顺序全乱的 CSV。你要把它们统一成一张标准对账表，并对出差异。

你要做的：写三个解析器，统一输出到同一套字段（供应商、单号、日期、数量、金额）；实现模糊匹配，处理单号前缀差异与供应商名称写法不一。

输出对账报告，分三类：匹配成功的、金额不一致的、只有一方有的。处理扫描件时，如果文字层缺失，先标记为"需人工录入"，不要硬上 OCR。

验收标准：对账报告能让财务直接拿去用；匹配率与误匹配都能说清。

重要提醒：在这个案例里要刻意练习一件事——先向"客户"（可以是同事）确认字段口径，再动手。自己猜口径是 PM 转型最容易犯的错。

6.5 第 11 周：数据库工程（25 小时）

数据能不能用、快不快，取决于这一周学到的东西。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| PostgreSQL 实战 | 安装、用户与权限、常用类型（ jsonb 、 numeric 、带时区时间戳） |
| 事务与锁 | 事务边界、隔离级别概念、死锁排查 |
| 连接管理 | 连接池配置、常见连接泄漏原因 |
| 迁移 | Alembic 或手工迁移脚本；版本化管理表结构变更 |
| 缓存 | Redis 基础（字符串、哈希、过期）；缓存穿透与击穿概念 |
| 运维基础 | 备份与恢复、慢查询日志、 EXPLAIN ANALYZE |

案例 10：查了 30 秒的库存查询

场景：库存明细表有 400 万行，一个"按 SKU 查历史库存"的查询要 30 秒。

你要做的：用 EXPLAIN ANALYZE 找出瓶颈（大概率是全表扫描）；加合适索引，观察查询计划变化，记录优化前后的耗时。

给"最近 7 天热数据"加一层 Redis 缓存，写清缓存的失效策略；用 Alembic 写一个迁移脚本，说明为什么需要这个索引。

验收标准：查询降到 500 毫秒以内，且你能解释"为什么加这个索引而不是别的索引"。

6.6 第 12 周：企业系统集成（25 小时）

这一周的核心不是技术，而是在约束下做选择的能力——这恰好是产品经理最该发挥优势的地方。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| 常见集成方式 | REST API 、数据库直连、中间表（对方写、你读）、文件交换（ SFTP ）、消息推送 |
| 主流系统特征 | ERP （ SAP 、用友、金蝶）、 MES 、 WMS 、 TMS 的典型数据模型与开放能力 |
| 集成模式 | 点对点与中间层与事件驱动；同步与异步；推与拉 |
| 消息与事件 | RabbitMQ 或 Kafka 基础概念； Webhook 的可靠性问题（重试、签名验证、去重） |
| 集成文档 | 如何写一份对方 IT 能看懂并愿意配合的集成方案 |

案例 11：客户说"我们的 ERP 不开放接口"

场景：客户的核心 ERP 是十年前的版本，厂商说开接口要另外买模块且要等三个月。客户希望两周内看到东西。

你要做的：列出至少 5 条替代路径（中间表、定时导出文件、只读库账号、数据库触发器写中间表、让对方手工导出）。

对每条路径给出：可行性、需要的客户配合、数据时效性、风险、工作量估算。

给出你的推荐方案与理由，并写清"这个方案的代价是什么"；用一页纸写清楚需要客户 IT 做什么。

验收标准：把这份方案给一个不懂技术的人看，他能做出"选哪条路"的决策。这是 FDE 的核心价值场景：不是"能不能做"，而是"在约束下选哪条路，代价是什么"。

6.7 阶段二通关测试

给你一个本地 mock 的"ERP 接口"（返回混乱的嵌套 JSON，字段命名不一致，时间格式混乱）加一个 WMS 的 CSV 导出（编码有问题、有重复行）。4 小时内做出：

- 一个 FastAPI 服务，能从两个来源拉数据。

- 清洗并对齐成统一模型，落库。

- 输出三份报告：成功匹配数、字段冲突列表、只在一侧存在的记录。

- 一份 200 字的说明，写清你的对齐规则和已知风险。

6.8 阶段二常见坑

| 坑 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 只处理 " 正常情况 " | 上线第一天就崩 | 每个外部调用都要想 " 如果它失败、超时或返回脏数据 " |
| 自己猜业务口径 | 做出来的东西数字对不上，客户不信任 | 每个字段口径都找业务方确认并写下来 |
| 忽略幂等 | 重复跑产生重复数据，越滚越脏 | 从第一天就设计幂等 |
| 直接连生产库 | 把客户生产系统拖慢甚至挂掉 | 只读账号、限流、错峰 |
| 不做数据质量监控 | 数据悄悄变坏没人知道 | 行数、空值率、主键重复三类监控 |

七、阶段三：AI 应用工程（第 13–18 周）

本阶段目标：做出"生产级"而不是"演示级"的 AI 应用。两者的区别只有一条——有没有评测。开课前请先准备好至少 50 份脱敏的真实业务文档，没有真实数据，这个阶段会变成纸上谈兵。

7.1 第 13 周：LLM 基础与结构化输出（25 小时）

这一周不追求理解模型原理，追求的是"能稳定拿到想要的结构化结果，并能算清成本"。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| 基本原理 | token 与上下文窗口、 temperature 、 top_p 、常见模型的定位与价格 |
| 提示工程 | 角色设定、任务拆解、 few-shot 、思维链的适用与不适用场景 |
| 结构化输出 | JSON Schema 约束输出、 Function Calling 、输出校验与失败重试 |
| 模型选型 | 国内模型与海外模型的取舍（合规、成本、延迟、可用性） |
| 成本意识 | 每次调用的成本估算；如何用提示缓存与批处理降本 |

案例 12：把邮件里的订单变成结构化数据

场景：销售每天都收到供应商发来的订单确认邮件，正文和附件里混着商品、数量、交期、单价，需要人工录入 ERP。

你要做的：定义输出 schema（订单号、供应商、明细行数组，每行含 SKU、数量、单价、交期）。

用 few-shot 覆盖 5 种常见邮件格式（含一份格式很烂的）；加输出校验：数量必须是正数、日期必须能解析、金额小计要等于数量乘单价。

校验失败时，自动带错误信息重新请求一次（一次即可，不要无限重试）；记录每次调用的 token 消耗与实际成本。

验收标准：50 封测试邮件，字段级准确率不低于 85%；能算清处理 1000 封邮件要花多少钱。

7.2 第 14 周：RAG 全链路（25 小时）

RAG 的难点不在"能答"，而在"能拒答"和"能引用"。这一周要把检索链路的每一环都做出对比数据。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| 切分策略 | 按结构切、按语义切、重叠窗口；表格与列表的特殊处理 |
| 向量化 | Embedding 模型选型、维度的取舍、中文效果差异 |
| 向量库 | pgvector （推荐入门）、 Chroma 、 Milvus 的适用场景 |
| 检索 | 向量检索、关键词检索（ BM25 ）、混合检索与融合排序 |
| 重排与拼装 | Rerank 模型、上下文窗口分配、引用溯源 |
| 幻觉抑制 | 强制引用、无依据时明确回答 " 知识库中没有 " 、答案可追溯 |

案例 13：客服每天回答 50 遍同样的问题

场景：供应链部门的客服每天被问"改交期要提前几天""异常件怎么处理""运费怎么算"，答案散在 30 份 PDF 制度文件和 200 条历史群聊记录里。

你要做的：把文档入库（注意表格类内容要特殊处理，不能让切分把表格切碎）；实现混合检索（向量加关键词），对比只用向量检索的效果差异。

答案必须带引用来源（文件名加段落），不能引用的回答判定为失败。

设计 30 条测试问题，其中故意包含 5 条"知识库里没有答案"的问题——正确行为是明确说"没有找到依据"。

输出一份检索效果对比表：纯向量、混合检索、加 Rerank 三种配置的准确率对比。验收标准：有依据的问题答对 25 条以上，无依据的 5 条全部正确拒答。

7.3 第 15 周：Agent 与工具调用（25 小时）

Agent 是最容易被过度设计的部分。这一周要同时学会"怎么搭"和"什么时候不该搭"。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| Agent 基本原理 | 工具定义、循环决策、终止条件、最大步数限制 |
| 工具设计 | 工具粒度、参数校验、错误返回给模型的方式 |
| MCP | Model Context Protocol 的基本概念与接入方式 |
| 状态与记忆 | 会话状态、任务状态、长期记忆的取舍 |
| 人在回路 | 高风险动作需要人工确认的设计 |
| 多 Agent | 什么时候需要、什么时候是过度设计（大部分情况是后者） |

案例 14：让 AI 自己去查库存、查物流、发邮件

场景：客户想要一个"催货助手"——每天自动检查逾期未到的采购订单，查到物流状态，生成一封催货邮件草稿。

你要做的：定义 4 个工具（查采购订单、查物流轨迹、查供应商联系方式、生成邮件草稿）；实现 Agent 循环并强制最大步数限制，防止无限循环烧钱。

发邮件这个动作必须走人工确认，不能自动发；记录每一步的工具调用与决策理由，便于事后排查。

处理工具调用失败：让模型看到错误信息并能自行换一种方式。

验收标准：跑 20 个真实场景，Agent 能正确完成 16 个以上；每个失败案例你都能说清原因。安全边界必须明确：哪些动作绝对不能让 AI 自动执行。

7.4 第 16 周：文档智能（25 小时）

这是供应链与关务场景最刚需的能力，也是最能体现你行业优势的地方。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| 版面分析 | 文本块、表格、印章、手写区域的识别；为什么纯 OCR 不够 |
| OCR 选型 | 开源方案（ PaddleOCR 等）与云服务的取舍；中文与票据场景的实测 |
| 表格抽取 | 有线表与无线表的处理差异；跨页表格 |
| 字段抽取 | 单据类抽取的 " 锚点加校验 " 策略；用业务规则兜底 |
| 人工复核 | 置信度分层、需要复核的字段高亮、复核结果回流为评测数据 |

案例 15：一柜提单，三个人录两小时

场景：进口业务每天收到十几份提单、装箱单、发票，三个人手工录入，一份平均 20 分钟，还经常录错。

你要做的：选一个单据类型（建议从装箱单开始，结构最规整）做端到端；实现"版面解析、文本提取、LLM 字段抽取、业务规则校验"四段链路。

规则校验至少 5 条：件数与明细合计一致、重量合计一致、日期逻辑合理、单号格式、金额汇总一致。

做一个复核界面：抽取结果并排显示原图，低置信度字段高亮，支持修改并保存。

记录"抽取正确率"和"人工复核耗时"两个指标，与纯人工对比。验收标准：字段级准确率不低于 90%；复核耗时比纯人工下降 50% 以上。

交付话术的重要性：不要说"AI 准确率 90%"，要说"每 100 份单据，需要人工修改约 10 个字段，单份耗时从 20 分钟降到 5 分钟"。这是业务语言。

7.5 第 17 周：评测——生产级的分水岭（25 小时）

这一周的重要性被绝大多数初学者严重低估。面试里能区分"做过 Demo"和"做过交付"的问题，几乎都在这里。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| 评测集构建 | 抽样策略、难度分层、边界案例、标注规范 |
| 指标体系 | 分类任务（准确率、召回、 F1 ）、抽取任务（字段级准确率）、生成任务（相关性、忠实度） |
| 评测方法 | 规则匹配、人工标注、 LLM-as-judge 与其已知偏差 |
| 回归测试 | 改一次提示就跑一遍全量评测集；版本对比 |
| 归因分析 | 把失败案例分类：输入质量问题、切分问题、检索问题、提示问题、模型能力问题 |

案例 16：AI 说 95% 准确，客户说一半是错的

场景：你交付的抽取功能自称 95% 准确（在你自己挑的 20 份样本上），客户试用后反馈"根本没法用"。你去看，发现客户用的单据里有一半是手写体、低分辨率扫描以及多联复写纸。

你要做的：复盘你的评测集为什么有偏差（样本是你挑的、都是清晰电子件）；按"电子件、清晰扫描、低质扫描、手写"四档分层抽样，每档至少 25 份重建评测集。

分档报告准确率，找出掉分最严重的档位；针对最差档位提出 3 个改进方案，并评估每个方案的收益与成本。

写一份给客户的说明：当前能力边界、什么类型的单据需要人工优先复核。

验收标准：产出一份能直接发给客户的《能力边界与评测报告》。这个案例的价值不在技术，在于让你学会一件事故——诚实地量化和沟通能力边界，比吹嘘指标更能赢得客户信任。

7.6 第 18 周：生产化（25 小时）

能用和好用之间隔着工程能力。这一周把准确率之外的三个指标补齐：延迟、成本、稳定性。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| 延迟优化 | 流式输出、并发、缓存、模型分级（简单任务用小模型） |
| 成本控制 | token 预算、批处理、缓存命中率、按业务价值分配模型 |
| 安全 | 提示注入防护、输出内容过滤、越权工具调用防护 |
| 合规与隐私 | 数据脱敏、敏感信息识别、日志脱敏、私有化场景的模型选择 |
| 稳定性 | 模型降级策略、超时兜底、失败时回退到规则或人工 |
| 提示管理 | 提示版本化、灰度发布、与代码一起做评审 |

案例 17：延迟 40 秒的 AI，客户不会用

场景：你的单据抽取服务端到端要 40 秒，操作员认为"还不如我自己录"。

你要做的：做延迟拆解，把文件上传、OCR、模型调用、后处理各占多少毫秒列成一张表。

找出优化空间（并发处理多页、图片预压缩、小模型做初筛、结果缓存）；优化到 10 秒内，并且首字节响应小于 1 秒，让用户先看到进度。

设计降级：模型不可用时自动切换到规则抽取并提示用户。

写一份"性能与成本指标卡"，把交付物的技术指标量化。验收标准：单份单据端到端不超过 10 秒，且你能解释每一处优化的代价。

7.7 阶段三通关测试

用 50 份真实脱敏单据（建议覆盖 3 种单据类型），完成四件事：

- 字段抽取链路，含规则校验与复核界面。

- 分层评测集与分档准确率报告，目标整体字段级准确率不低于 90%。

- 一份《能力边界说明》，明确写出哪些情况会失败、失败时用户该怎么办。

- 一份《成本与延迟指标卡》。

7.8 阶段三常见坑

| 坑 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 没有评测集就开始调提示 | 改一处坏一处，完全是玄学 | 先建评测集，再优化 |
| 评测集是自己挑的干净样本 | 上线即翻车 | 按难度分层抽样 |
| 把所有事都交给 Agent | 贵、慢、不可控 | 能用规则解决的用规则，只在必须判断时才用模型 |
| 让 AI 自动执行有副作用的操作 | 出事 | 高风险动作必须人在回路 |
| 只关注准确率不看延迟成本 | 客户不用 | 三者一起交付指标 |
| 用 " 准确率 95%" 和客户沟通 | 客户按 100% 期待，然后失望 | 用业务语言说 " 每 100 份需要改几个字段 " |

八、阶段四：交付与运维（第 19–21 周）

本阶段目标：从"我电脑上能跑"到"客户服务器上能跑，而且别人能重装一遍"。这三周决定你交付的东西是"作品"还是"产品"。

8.1 第 19 周：容器化（25 小时）

Docker 是 FDE 的交付包装。学完的标准是：你的项目能用一条命令在任意机器上跑起来。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| Docker 基础 | 镜像与容器、 Dockerfile 指令、构建上下文 |
| 最佳实践 | 多阶段构建、镜像瘦身、非 root 用户运行、忽略文件配置 |
| 编排 | docker compose 把应用、数据库、缓存、反向代理一起跑起来 |
| 数据 | 卷挂载、数据持久化、备份容器数据 |
| 网络 | 容器网络、端口映射、服务名发现 |

交付物：主线项目一条命令就能在任意机器上跑起来。

8.2 第 20 周：服务器部署与 CI/CD（25 小时）

这一周之后，你应该能在没有任何人帮忙的情况下，把一套系统从裸机部署到可访问。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| Linux 服务器 | 用户与权限、防火墙、 systemd 服务、日志轮转、磁盘与内存监控 |
| 反向代理 | Nginx 配置、 HTTPS 证书、静态资源与 API 分流 |
| CI/CD | GitHub Actions 或 GitLab CI ：测试、构建镜像、部署 |
| 配置与密钥 | 环境变量、密钥管理、不同环境配置分离 |
| 回滚 | 版本标记、回滚流程、数据库变更的回滚策略 |

通关测试：把主线项目部署到一台干净的云服务器（或本地虚拟机）上，全程不看笔记，并交付一份部署手册——让另一个人照着能做出来。

8.3 第 21 周：私有化、可观测性与交付文档（25 小时）

这一周的内容是中国 FDE 岗位最高频的实际场景：客户在内网、没有外网、系统老旧、出了事没人帮你。

| 学习内容 | 具体到什么程度 |
| --- | --- |
| 私有化部署 | 内网隔离环境、离线安装（导出镜像、离线依赖包）、无外网时的模型方案 |
| 国产化环境 | 麒麟、统信操作系统，达梦、人大金仓数据库的常见差异点（知道会遇到什么问题即可） |
| 可观测性 | 结构化日志、关键指标（请求量、延迟、错误率、业务指标）、告警规则、错误追踪 |
| 数据运维 | 备份策略、恢复演练、数据保留与清理 |
| 交付文档 | 部署手册、运维 Runbook 、验收清单、培训材料 |

案例 18：在客户的内网里完成部署

场景：客户是制造业工厂，服务器在内网，完全不能访问外网，你只能带一个 U 盘进去。

你要做的：在本地把所有依赖准备好（镜像导出成 tar、Python 依赖打包、模型文件下载好）；写一份《离线部署清单》，包含每一步命令和预期输出。

在本地虚拟机里模拟"断网环境"演练一遍，记录所有卡点；准备降级方案：如果模型文件太大无法传输怎么办。

验收标准：你真的在断网虚拟机里装成功了一次。

案例 19：凌晨两点的告警

场景：上线第二周，你收到告警"数据同步任务失败"。客户早上 8 点上班要看数据。

你要做的：写一份排障流程（先看什么、再看什么、怎么判断是数据问题还是代码问题还是网络问题）；复盘根因，写一份《事故复盘》，包含时间线、影响、根因、修复、预防措施。

加上防止复发的机制（重试、告警阈值调整、上游数据校验）；给客户写一段话说明发生了什么、影响是什么、以后怎么避免。

这个案例的真正训练目标：FDE 必须能"在压力下有条理地排查"，并且能"用客户听得懂的话解释技术故障"。

8.4 交付物标准清单

每次交付，至少有这六份东西。这份清单建议直接抄进你的工作模板。

| 交付物 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 部署手册 | 从零到可用的每一步命令、预期输出、常见报错与处理 |
| 运维 Runbook | 日常巡检项、常见故障处理流程、重启与回滚步骤 |
| 功能说明 | 用业务语言描述系统做什么、不做什么 |
| 能力边界说明 | 哪些输入效果差、出现问题时的应对方式 |
| 验收清单 | 可勾选的验收项，每项有明确判定标准 |
| 培训材料 | 面向最终使用者的操作说明，不要写给工程师 |

8.5 阶段四常见坑

| 坑 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 只在本地跑过就交付 | 到客户那台机器全是环境问题 | 每阶段都做一次 " 干净环境部署 " 演练 |
| 部署手册写得像给自己看的 | 客户方没人能维护 | 手册要给没参与开发的人验证一遍 |
| 没有告警 | 数据坏了三天没人知道 | 关键任务必须有成功与失败告警 |
| 不留原始数据 | 出问题无法追溯 | 原始层数据永久保留 |

九、阶段五：FDE 实战与求职（第 22–24 周）

三周里最重要的一件事在第 22 周：找到真实用户，交付一件真实的事。这一周的价值超过前面 21 周的总和，因为它是你唯一能补上"客户现场"这一环的机会。

9.1 第 22 周：做一次真实交付

你的任务：在现在的公司内部，找到一个真实的、有人真的会用的小需求，把它交付掉。怎么找？问自己三个问题：

- 公司里哪个岗位每天在做重复的数据搬运、核对、录入工作？

- 哪个报表是手工做的，做的人一边做一边抱怨？

- 哪个环节的决策是靠"我凭经验感觉"？

然后做这件事：找到那个人，坐下来看他做 30 分钟的活。不要问"你需要什么功能"，要问"你今天最烦的一件事是什么"。

案例 20：第一单独立交付

发现：访谈 2 位真实用户，输出一页《问题定义》（现状、痛点、量化影响、成功标准）。

定界：明确写出"这次做什么、不做什么"，并与用户确认。

原型：5 个工作日内给出能跑的最小版本；拿真实数据演示，收集反馈并记录。

迭代：至少迭代 2 轮，每轮有明确改动；部署到他们能访问的地方，做一次 30 分钟培训。

复盘：按 8.4 节的六份清单补齐交付物，《复盘》记录踩的坑和可复用资产。验收标准：有真实的人在真实使用你的系统，并且解决了他一部分重复劳动。

如果公司环境不允许（合规限制、没有需求），退而求其次：找一个小型真实组织做志愿者交付（社区、朋友的小公司、行业协会）。关键是必须有真实用户和真实约束，自己给自己当用户不算。

9.2 第 23 周：作品集与叙事（25 小时）

作品集不是代码仓库，是三份能讲清楚交付过程的文档。准备 3 个项目，每个按下面这个结构写一页。

| 部分 | 写什么 |
| --- | --- |
| 背景与约束 | 客户是谁、问题是什么、有什么约束（预算、时间、系统限制、合规） |
| 我做了什么 | 关键的技术决策，以及为什么这么选 |
| 我放弃了什么 | 明确写出的取舍（这一条最能体现成熟度） |
| 量化结果 | 之前多少到之后多少（耗时、错误率、人力） |
| 如果重做 | 你会改什么 |

同时做这几件事：

把主线项目整理成公开仓库：README 写清架构图、快速启动、技术选型理由。

写 2 至 3 篇技术文章，例如《单据抽取从 60% 到 92%：我做的五件事》《离线内网环境下部署 AI 应用的完整方案》。

简历改写：把"产品经理"的经历改写成"业务问题定义加跨系统协调加交付结果"的角度，项目经历写成"独立交付"的角度。

9.3 第 24 周：面试准备（25 小时）

FDE 面试和常规后端面试差异很大，有四类题你必须提前准备。

| 题型 | 考察点 | 准备方式 |
| --- | --- | --- |
| 客户发现电话模拟 | 你能否在 20 分钟内问出关键问题 | 找一个朋友扮演 " 说不清需求的客户 " ，你只许提问、不许给方案，练 3 次 |
| 真实数据集成题 | 用真实脏数据写代码，而不是算法题 | 用你阶段二的通关测试当练习，限时 1 小时重做 |
| 系统设计题 | 面对一个业务场景设计方案与取舍 | 用案例 11 的形式，练 " 列 5 条路径加给推荐加说代价 " |
| 书面沟通测试 | 给非技术高管写一页技术说明 | 把案例 16 的报告改成一页纸，控制在 400 字内 |

同时准备这些高频问题：

讲一次你在信息不足的情况下做出技术决策的经历。

客户坚持一个你觉得不可行的方案，你怎么办？

你怎么判断一个需求该做还是不该做？

你如何在一个完全陌生的代码库里快速上手？

你交付的系统出过什么事故？你怎么处理的？

你认为 AI 应用落地的最大障碍是什么？

反向提问也要准备好（这能帮你判断这家公司值不值得去）：FDE 团队多少人、客户类型是什么、是否要求长期驻场、产品的可复用程度、现场决策权有多大。

9.4 独立完成 FDE 工作的最终验收清单

走完 24 周后，逐项打勾。全部打勾，代表你可以独立接 FDE 的活。

| 序号 | 能力项 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立读懂陌生代码库 | 1 小时内能画出任意一个中等规模项目的结构图与核心数据流 |
| 2 | 独立写后端服务 | 从空白开始，一天内做出一个带数据库、鉴权、测试的 API 服务 |
| 3 | 独立做业务界面 | 一天内做出一个可用的业务前端页面 |
| 4 | 独立处理脏数据 | 面对任意格式的业务数据，能设计并实现清洗与校验流程 |
| 5 | 独立完成系统集成 | 能对接没有文档的第三方接口，并写出一份集成方案 |
| 6 | 独立做 AI 应用 | 能端到端交付一个带评测的 LLM 应用，并说清能力边界 |
| 7 | 独立部署 | 能在干净环境下部署整套系统，不看笔记 |
| 8 | 独立排障 | 生产问题发生时，能在 30 分钟内定位范围并给出恢复方案 |
| 9 | 独立做需求诊断 | 30 分钟内从用户口中问出可执行的问题定义 |
| 10 | 独立做方案取舍沟通 | 能对同一问题给出 3 个以上方案并讲清代价 |
| 11 | 独立写交付文档 | 六份标准交付物能在一周内补全 |
| 12 | 独立处理客户沟通 | 能在客户表达不满时，把它转化为明确的技术改进项 |

十、客户现场这一环：现实困难与可落地的替代方案

这一章回答一个你迟早会碰到的问题：如果没有真实客户，客户现场那一半能力到底能不能自己补？答案是可以补一部分，但补法和你想象的完全不同——

这一章回答一个你迟早会碰到的问题：如果没有真实客户，客户现场那一半能力到底能不能自己补？答案是可以补一部分，但补法和你想象的完全不同——花钱把项目部署上线，只解决了其中更容易的那一半。 下面先把这一环拆开看清楚，再给出九条你实际能执行的替代方案，最后给出一套判断"我到底练到了没有"的自检标准。

10.1 先拆开：哪些能替代，哪些替代不了

客户现场能力不是一件事，它是十件事。其中五件你靠自己就能补到接近真实，另外五件靠花钱买不到。

表 10-1 客户现场能力的可替代性拆解

| 能力项 | 能靠自己做项目替代吗 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 生产环境的真实运行（部署、域名、证书、备份） | 能，效果接近真实 | 有真实的服务器、真实的故障、真实的恢复过程 |
| 从零搭建一条完整链路 | 能 | 自己走一遍才知道每一环会卡在哪 |
| 部署、监控、备份、告警 | 能 | 只要真的上线，并真的收到过一次告警 |
| 完整的交付物与验收流程 | 大部分能 | 有验收人就是真的，没有验收人就是自己哄自己 |
| 成本与延迟的现实取舍 | 能 | 花自己的钱时，"要不要上大模型"会变得非常具体 |
| 需求由别人的嘴说出来 | 不能 | 自己做项目时需求是你想的，所以永远合理 |
| 客户 IT 与组织阻力 | 不能 | 家里没有内网隔离、没有不给权限的运维、没有要报总部的审批 |
| 被质疑、被否定、被投诉 | 不能 | 熟人不会骂你，你自己不会否定自己 |
| 多方利益冲突下的定界 | 不能 | 没有业务方、客户 IT、你公司三方拉扯 |
| 别人的工期与资源约束 | 不能 | 工期是你定的，随时可以延长 |

根本原因只有一句话：你自己既是需求方又是实现方，你的需求会自动变"干净"。

它会以三种方式自动变干净，而且你几乎一定会遇到：

- 需求会自动变得合理。 你觉得"客户应该是想要这个的"，于是你做的恰好是你擅长的。真实客户要的往往是你没想到的那个角落。

- 数据会自动变得可用。 你下载的数据集字段整齐、格式统一；真实客户给你的东西永远是拼音缩写字段、三种日期格式、合并单元格。

- 工期会自动变得宽松。 做不完就改需求，而不是去和客户谈判。真实项目里你不能改需求，只能改方案或者加班。所以你不是缺一个真实环境，你是缺一个

做不完就改需求，而不是去和客户谈判。真实项目里你不能改需求，只能改方案或者加班。所以你不是缺一个真实环境，你是缺一个不会配合你的对手。这一点想清楚，后面的方案才知道该往哪儿补。

10.2 现实困难清单：十一条客观存在的问题

下面十一条是真实存在的。我把它们列全，是因为其中大部分人的失败不是因为能力不够，而是因为卡在其中某一两条上却以为是自己不行。

表 10-2 现实困难与可缓解程度

| 编号 | 客观困难 | 它具体会挡住你什么 | 可缓解程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司有保密与合规限制 | 拿不到真实数据，内部需求也不让接 | 大部分可缓解（脱敏、合成数据、只用流程不用数据） |
| 2 | 找不到愿意配合的真实用户 | 做出来没人用，等于没交付 | 大部分可缓解（找会抱怨的人，不找熟人） |
| 3 | 免费做也没人用 | 最致命：你会误判为"是我技术不行" | 部分缓解（把使用成本降到接近零） |
| 4 | 不知道该做什么 | 自己想的场景客户根本不痛 | 可解决（先看别人干活 30 分钟再决定做什么） |
| 5 | 没有生产环境运维经验 | 面试问"你线上出过什么事故"就答不上来 | 可解决（自建一个真实生产环境） |
| 6 | 没有内网隔离、旧系统、权限受限的环境 | 补不上最像中国政企的那部分经验 | 部分缓解（用虚拟机造断网环境，用旧版本软件造旧系统） |
| 7 | 预算有限，不敢长期养服务器和调模型 | 项目做一半就停机 | 可解决（一年 1000 元足够，见 10.4） |
| 8 | 数据涉及隐私与合规 | 拿到也不敢存 | 可解决（三种合法数据来源，见方案 G） |
| 9 | 一个人的项目没有人评审代码 | 错误习惯固化，没人指出 | 大部分可缓解（开源、找一个监工） |
| 10 | 时间碎片化 | 项目做到一半就断，越断越不想碰 | 大部分可缓解（时间盒加每周固定产出） |
| 11 | 没有真实工期压力 | 永远"下周再上线" | 大部分可缓解（人为制造约束，见方案 D） |

请注意"可缓解程度"那一列。标"部分缓解"的两条——第 3 条和第 6 条——是这套方案里唯一无法真正解决的问题，你只能把它们压低，不能消除。后面我会明确告诉你这两条各自能压到什么程度。

10.3 九条可落地的替代方案

九条方案按优先度排序。每条都按同样的结构写：怎么做、花多少钱、能得到什么、怎么验证有效、最常见的失败原因。

方案 A：把现在的公司当成第一个客户（优先度最高）

- 怎么做：不要去找领导申请项目，去找那个每天做重复劳动的人。坐下来看他做 30 分钟，然后说一句具体的话——"我不做新系统，我先帮你把每周那两小时的手工活干掉，下周给你看"。这句话有效的唯一原因是你承诺的是他的痛点，不是你的技术。合规怎么绕：只用流程不用真数据（拿一份脱敏样例，或者让他在你面前演示一遍，你只记录字段结构）；系统只跑在你的电脑或部门内网，不连外网、不注册任何外部账号；上线前把"数据从哪来、存到哪、谁能看"写成一句话发给对方确认。花多少钱：0。能得到什么：唯一能同时补齐"真实用户 + 真实工期 + 组织阻力"的路径。这三样自费项目一样都拿不到。怎么验证有效：有人主动来问你"那个东西还能用吗"。这句话出现之前，都不算交付。最常见的失败原因：一上来就想做平台。做平台是你想做的事，不是他要的事。第一版只做一个小功能，做窄不做宽。

- 怎么做：不要去找领导申请项目，去找那个每天做重复劳动的人。坐下来看他做 30 分钟，然后说一句具体的话——"我不做新系统，我先帮你把每周那两小时的手工活干掉，下周给你看"。这句话有效的唯一原因是你承诺的是他的痛点，不是你的技术。合规怎么绕：只用流程不用真数据（拿一份脱敏样例，或者让他在你面前演示一遍，你只记录字段结构）；系统只跑在你的电脑或部门内网，不连外网、不注册任何外部账号；上线前把"数据从哪来、存到哪、谁能看"写成一句话发给对方确认。花多少钱：0。能得到什么：唯一能同时补齐"真实用户 + 真实工期 + 组织阻力"的路径。这三样自费项目一样都拿不到。怎么验证有效：有人主动来问你"那个东西还能用吗"。这句话出现之前，都不算交付。最常见的失败原因：一上来就想做平台。做平台是你想做的事，不是他要的事。第一版只做一个小功能，做窄不做宽。

- 怎么做：不要去找领导申请项目，去找那个每天做重复劳动的人。坐下来看他做 30 分钟，然后说一句具体的话——"我不做新系统，我先帮你把每周那两小时的手工活干掉，下周给你看"。这句话有效的唯一原因是你承诺的是他的痛点，不是你的技术。合规怎么绕：只用流程不用真数据（拿一份脱敏样例，或者让他在你面前演示一遍，你只记录字段结构）；系统只跑在你的电脑或部门内网，不连外网、不注册任何外部账号；上线前把"数据从哪来、存到哪、谁能看"写成一句话发给对方确认。花多少钱：0。能得到什么：唯一能同时补齐"真实用户 + 真实工期 + 组织阻力"的路径。这三样自费项目一样都拿不到。怎么验证有效：有人主动来问你"那个东西还能用吗"。这句话出现之前，都不算交付。最常见的失败原因：一上来就想做平台。做平台是你想做的事，不是他要的事。第一版只做一个小功能，做窄不做宽。

- 怎么做：不要去找领导申请项目，去找那个每天做重复劳动的人。坐下来看他做 30 分钟，然后说一句具体的话——"我不做新系统，我先帮你把每周那两小时的手工活干掉，下周给你看"。这句话有效的唯一原因是你承诺的是他的痛点，不是你的技术。合规怎么绕：只用流程不用真数据（拿一份脱敏样例，或者让他在你面前演示一遍，你只记录字段结构）；系统只跑在你的电脑或部门内网，不连外网、不注册任何外部账号；上线前把"数据从哪来、存到哪、谁能看"写成一句话发给对方确认。花多少钱：0。能得到什么：唯一能同时补齐"真实用户 + 真实工期 + 组织阻力"的路径。这三样自费项目一样都拿不到。怎么验证有效：有人主动来问你"那个东西还能用吗"。这句话出现之前，都不算交付。最常见的失败原因：一上来就想做平台。做平台是你想做的事，不是他要的事。第一版只做一个小功能，做窄不做宽。

- 怎么做：不要去找领导申请项目，去找那个每天做重复劳动的人。坐下来看他做 30 分钟，然后说一句具体的话——"我不做新系统，我先帮你把每周那两小时的手工活干掉，下周给你看"。这句话有效的唯一原因是你承诺的是他的痛点，不是你的技术。合规怎么绕：只用流程不用真数据（拿一份脱敏样例，或者让他在你面前演示一遍，你只记录字段结构）；系统只跑在你的电脑或部门内网，不连外网、不注册任何外部账号；上线前把"数据从哪来、存到哪、谁能看"写成一句话发给对方确认。花多少钱：0。能得到什么：唯一能同时补齐"真实用户 + 真实工期 + 组织阻力"的路径。这三样自费项目一样都拿不到。怎么验证有效：有人主动来问你"那个东西还能用吗"。这句话出现之前，都不算交付。最常见的失败原因：一上来就想做平台。做平台是你想做的事，不是他要的事。第一版只做一个小功能，做窄不做宽。

- 怎么做：不要去找领导申请项目，去找那个每天做重复劳动的人。坐下来看他做 30 分钟，然后说一句具体的话——"我不做新系统，我先帮你把每周那两小时的手工活干掉，下周给你看"。这句话有效的唯一原因是你承诺的是他的痛点，不是你的技术。合规怎么绕：只用流程不用真数据（拿一份脱敏样例，或者让他在你面前演示一遍，你只记录字段结构）；系统只跑在你的电脑或部门内网，不连外网、不注册任何外部账号；上线前把"数据从哪来、存到哪、谁能看"写成一句话发给对方确认。花多少钱：0。能得到什么：唯一能同时补齐"真实用户 + 真实工期 + 组织阻力"的路径。这三样自费项目一样都拿不到。怎么验证有效：有人主动来问你"那个东西还能用吗"。这句话出现之前，都不算交付。最常见的失败原因：一上来就想做平台。做平台是你想做的事，不是他要的事。第一版只做一个小功能，做窄不做宽。

方案 B：给中小同行免费做，换"必须用 + 必须抱怨"

- 去哪里找：本地货代、报关行、跨境卖家、产业带工厂的采购、行业协会活动、校友群里做实业的同学。不要找互联网公司的人，他们的问题是另一个品类。邀约话术可以直接抄这一段："我在做供应链数据方向的工具，想找一个真实的场景练手，完全免费，也不要你的数据。我只需要你答应两件事：第一，做出来之后你每周至少用一次；第二，用着哪里难受，直接告诉我，越难听越好。如果一个月后你觉得没用，随时停，我不会再打扰你。"一页纸《试用约定》模板（五条，微信上发文字即可，不用签合同）：一、我免费提供，你不需要付任何费用；二、交付时间：X 月 X 日，晚于这个日期你可以直接放弃；三、你只需要做一件事：每周使用一次；四、你的数据只在你指定的地方使用，我不会复制到别处；五、我随时可以停，你随时可以不用，双方都不欠对方。花多少钱：0 到几百元。能得到什么：真实抱怨。这是整套方案里最稀缺的东西——

- 去哪里找：本地货代、报关行、跨境卖家、产业带工厂的采购、行业协会活动、校友群里做实业的同学。不要找互联网公司的人，他们的问题是另一个品类。邀约话术可以直接抄这一段："我在做供应链数据方向的工具，想找一个真实的场景练手，完全免费，也不要你的数据。我只需要你答应两件事：第一，做出来之后你每周至少用一次；第二，用着哪里难受，直接告诉我，越难听越好。如果一个月后你觉得没用，随时停，我不会再打扰你。"一页纸《试用约定》模板（五条，微信上发文字即可，不用签合同）：一、我免费提供，你不需要付任何费用；二、交付时间：X 月 X 日，晚于这个日期你可以直接放弃；三、你只需要做一件事：每周使用一次；四、你的数据只在你指定的地方使用，我不会复制到别处；五、我随时可以停，你随时可以不用，双方都不欠对方。花多少钱：0 到几百元。能得到什么：真实抱怨。这是整套方案里最稀缺的东西——

- 去哪里找：本地货代、报关行、跨境卖家、产业带工厂的采购、行业协会活动、校友群里做实业的同学。不要找互联网公司的人，他们的问题是另一个品类。邀约话术可以直接抄这一段："我在做供应链数据方向的工具，想找一个真实的场景练手，完全免费，也不要你的数据。我只需要你答应两件事：第一，做出来之后你每周至少用一次；第二，用着哪里难受，直接告诉我，越难听越好。如果一个月后你觉得没用，随时停，我不会再打扰你。"一页纸《试用约定》模板（五条，微信上发文字即可，不用签合同）：一、我免费提供，你不需要付任何费用；二、交付时间：X 月 X 日，晚于这个日期你可以直接放弃；三、你只需要做一件事：每周使用一次；四、你的数据只在你指定的地方使用，我不会复制到别处；五、我随时可以停，你随时可以不用，双方都不欠对方。花多少钱：0 到几百元。能得到什么：真实抱怨。这是整套方案里最稀缺的东西——

- 去哪里找：本地货代、报关行、跨境卖家、产业带工厂的采购、行业协会活动、校友群里做实业的同学。不要找互联网公司的人，他们的问题是另一个品类。邀约话术可以直接抄这一段："我在做供应链数据方向的工具，想找一个真实的场景练手，完全免费，也不要你的数据。我只需要你答应两件事：第一，做出来之后你每周至少用一次；第二，用着哪里难受，直接告诉我，越难听越好。如果一个月后你觉得没用，随时停，我不会再打扰你。"一页纸《试用约定》模板（五条，微信上发文字即可，不用签合同）：一、我免费提供，你不需要付任何费用；二、交付时间：X 月 X 日，晚于这个日期你可以直接放弃；三、你只需要做一件事：每周使用一次；四、你的数据只在你指定的地方使用，我不会复制到别处；五、我随时可以停，你随时可以不用，双方都不欠对方。花多少钱：0 到几百元。能得到什么：真实抱怨。这是整套方案里最稀缺的东西——

- 去哪里找：本地货代、报关行、跨境卖家、产业带工厂的采购、行业协会活动、校友群里做实业的同学。不要找互联网公司的人，他们的问题是另一个品类。邀约话术可以直接抄这一段："我在做供应链数据方向的工具，想找一个真实的场景练手，完全免费，也不要你的数据。我只需要你答应两件事：第一，做出来之后你每周至少用一次；第二，用着哪里难受，直接告诉我，越难听越好。如果一个月后你觉得没用，随时停，我不会再打扰你。"一页纸《试用约定》模板（五条，微信上发文字即可，不用签合同）：一、我免费提供，你不需要付任何费用；二、交付时间：X 月 X 日，晚于这个日期你可以直接放弃；三、你只需要做一件事：每周使用一次；四、你的数据只在你指定的地方使用，我不会复制到别处；五、我随时可以停，你随时可以不用，双方都不欠对方。花多少钱：0 到几百元。能得到什么：真实抱怨。这是整套方案里最稀缺的东西——抱怨是免费的、最高质量的需求文档。怎么验证有效：对方第三次主动打开。第一次是给你面子，第二次是好奇，第三次才是真的有用。最常见的失败原因：找熟人。熟人不好意思说"这不好用"，你得到的全是"挺好的"，等于白做。一定要找会直接骂你的人。

- 。怎么验证有效：对方第三次主动打开。第一次是给你面子，第二次是好奇，第三次才是真的有用。最常见的失败原因：找熟人。熟人不好意思说"这不好用"，你得到的全是"挺好的"，等于白做。一定要找会直接骂你的人。

- 。怎么验证有效：对方第三次主动打开。第一次是给你面子，第二次是好奇，第三次才是真的有用。最常见的失败原因：找熟人。熟人不好意思说"这不好用"，你得到的全是"挺好的"，等于白做。一定要找会直接骂你的人。

方案 C：开源一个垂直小工具，接受公开质疑

- 做什么：不要做大项目，要做"小到有人愿意装"的工具。供应链方向的好选题有：ERP 导出文件清洗器（专治 GBK 编码与多 sheet）、装箱单或提单字段抽取小工具、Excel 对账差异比对器、交期预警脚本。怎么写才有人用：README 第一段就写清"它解决什么、不解决什么"，给一个 30 秒能跑起来的示例命令，附一份样例数据和预期输出。没有这三样，仓库就只是你自己的备份盘。花多少钱：0。能得到什么：陌生人的 code review、issue、以及被公开指出设计错误的体验——这正是你自己练不出来的"被质疑"。怎么验证有效：收到第一个 issue，尤其是语气不太好的那种。收到它说明真的有人装了。最常见的失败原因：做成"我的学习记录"仓库。别人不关心你学了什么，只关心它能不能解决他的问题。

- 做什么：不要做大项目，要做"小到有人愿意装"的工具。供应链方向的好选题有：ERP 导出文件清洗器（专治 GBK 编码与多 sheet）、装箱单或提单字段抽取小工具、Excel 对账差异比对器、交期预警脚本。怎么写才有人用：README 第一段就写清"它解决什么、不解决什么"，给一个 30 秒能跑起来的示例命令，附一份样例数据和预期输出。没有这三样，仓库就只是你自己的备份盘。花多少钱：0。能得到什么：陌生人的 code review、issue、以及被公开指出设计错误的体验——这正是你自己练不出来的"被质疑"。怎么验证有效：收到第一个 issue，尤其是语气不太好的那种。收到它说明真的有人装了。最常见的失败原因：做成"我的学习记录"仓库。别人不关心你学了什么，只关心它能不能解决他的问题。

- 做什么：不要做大项目，要做"小到有人愿意装"的工具。供应链方向的好选题有：ERP 导出文件清洗器（专治 GBK 编码与多 sheet）、装箱单或提单字段抽取小工具、Excel 对账差异比对器、交期预警脚本。怎么写才有人用：README 第一段就写清"它解决什么、不解决什么"，给一个 30 秒能跑起来的示例命令，附一份样例数据和预期输出。没有这三样，仓库就只是你自己的备份盘。花多少钱：0。能得到什么：陌生人的 code review、issue、以及被公开指出设计错误的体验——这正是你自己练不出来的"被质疑"。怎么验证有效：收到第一个 issue，尤其是语气不太好的那种。收到它说明真的有人装了。最常见的失败原因：做成"我的学习记录"仓库。别人不关心你学了什么，只关心它能不能解决他的问题。

- 做什么：不要做大项目，要做"小到有人愿意装"的工具。供应链方向的好选题有：ERP 导出文件清洗器（专治 GBK 编码与多 sheet）、装箱单或提单字段抽取小工具、Excel 对账差异比对器、交期预警脚本。怎么写才有人用：README 第一段就写清"它解决什么、不解决什么"，给一个 30 秒能跑起来的示例命令，附一份样例数据和预期输出。没有这三样，仓库就只是你自己的备份盘。花多少钱：0。能得到什么：陌生人的 code review、issue、以及被公开指出设计错误的体验——这正是你自己练不出来的"被质疑"。怎么验证有效：收到第一个 issue，尤其是语气不太好的那种。收到它说明真的有人装了。最常见的失败原因：做成"我的学习记录"仓库。别人不关心你学了什么，只关心它能不能解决他的问题。

- 做什么：不要做大项目，要做"小到有人愿意装"的工具。供应链方向的好选题有：ERP 导出文件清洗器（专治 GBK 编码与多 sheet）、装箱单或提单字段抽取小工具、Excel 对账差异比对器、交期预警脚本。怎么写才有人用：README 第一段就写清"它解决什么、不解决什么"，给一个 30 秒能跑起来的示例命令，附一份样例数据和预期输出。没有这三样，仓库就只是你自己的备份盘。花多少钱：0。能得到什么：陌生人的 code review、issue、以及被公开指出设计错误的体验——这正是你自己练不出来的"被质疑"。怎么验证有效：收到第一个 issue，尤其是语气不太好的那种。收到它说明真的有人装了。最常见的失败原因：做成"我的学习记录"仓库。别人不关心你学了什么，只关心它能不能解决他的问题。

- 做什么：不要做大项目，要做"小到有人愿意装"的工具。供应链方向的好选题有：ERP 导出文件清洗器（专治 GBK 编码与多 sheet）、装箱单或提单字段抽取小工具、Excel 对账差异比对器、交期预警脚本。怎么写才有人用：README 第一段就写清"它解决什么、不解决什么"，给一个 30 秒能跑起来的示例命令，附一份样例数据和预期输出。没有这三样，仓库就只是你自己的备份盘。花多少钱：0。能得到什么：陌生人的 code review、issue、以及被公开指出设计错误的体验——这正是你自己练不出来的"被质疑"。怎么验证有效：收到第一个 issue，尤其是语气不太好的那种。收到它说明真的有人装了。最常见的失败原因：做成"我的学习记录"仓库。别人不关心你学了什么，只关心它能不能解决他的问题。

方案 D：人为制造约束，替代真实工期

没有外部压力，就自己下狠手。四个约束，缺一不可：

- 需求冻结 72 小时。 写下这一版"不可变更项"清单，贴在显示器旁边，冻结期内禁止新增功能。真实项目里你改不了需求，所以你必须练"在固定需求下做完"。

- 时间盒。 给自己一个不可延长的截止时间，写进日历，并且设成"到期就演示，不管完成多少"。允许不完整，不允许延期。

- 硬预算。 给项目一个总花费上限，比如"这个项目总共只花 200 元"。预算见底时你必须做取舍——这正是 FDE 每天都在做的事。

- 对外承诺。 在行业社群里公开说"我两周后发第一个版本"。公开承诺的压力远大于自我承诺。花多少钱：0。能得到什么：把"下周再说"变成"这周必须出东西"，从而拿到真实的时间压力。怎么验证有效：你至少有一次因为赶时间而砍掉了一个功能，并且能说清为什么砍它。最常见的失败原因：约束写了但不执行。写下来、贴起来、告诉别人，三条缺一条就失效。

- 在行业社群里公开说"我两周后发第一个版本"。公开承诺的压力远大于自我承诺。花多少钱：0。能得到什么：把"下周再说"变成"这周必须出东西"，从而拿到真实的时间压力。怎么验证有效：你至少有一次因为赶时间而砍掉了一个功能，并且能说清为什么砍它。最常见的失败原因：约束写了但不执行。写下来、贴起来、告诉别人，三条缺一条就失效。

- 在行业社群里公开说"我两周后发第一个版本"。公开承诺的压力远大于自我承诺。花多少钱：0。能得到什么：把"下周再说"变成"这周必须出东西"，从而拿到真实的时间压力。怎么验证有效：你至少有一次因为赶时间而砍掉了一个功能，并且能说清为什么砍它。最常见的失败原因：约束写了但不执行。写下来、贴起来、告诉别人，三条缺一条就失效。

- 在行业社群里公开说"我两周后发第一个版本"。公开承诺的压力远大于自我承诺。花多少钱：0。能得到什么：把"下周再说"变成"这周必须出东西"，从而拿到真实的时间压力。怎么验证有效：你至少有一次因为赶时间而砍掉了一个功能，并且能说清为什么砍它。最常见的失败原因：约束写了但不执行。写下来、贴起来、告诉别人，三条缺一条就失效。

- 在行业社群里公开说"我两周后发第一个版本"。公开承诺的压力远大于自我承诺。花多少钱：0。能得到什么：把"下周再说"变成"这周必须出东西"，从而拿到真实的时间压力。怎么验证有效：你至少有一次因为赶时间而砍掉了一个功能，并且能说清为什么砍它。最常见的失败原因：约束写了但不执行。写下来、贴起来、告诉别人，三条缺一条就失效。

方案 E：找一个"监工"和一次"公演"

- 怎么做：每两周开一次 30 分钟的演示，听众固定 2 到 3 人（同事、同学、行业群里的朋友都行）。演示只讲三件事：这两周做了什么、现在能跑成什么样、卡在哪里。不许讲技术细节，只讲业务效果。花多少钱：0，最多请一顿饭。能得到什么：一是逼你把东西做到"能给别人看"的程度，二是让你提前适应"当众讲方案"的紧张感——这是 FDE 面试和客户现场的日常动作。怎么验证有效：有一次你在演示中被问到一个你答不上来的问题。答不上来才是有效的。最常见的失败原因：没有固定听众和固定时间。一旦变成"有空再说"，它就不会发生。

- 怎么做：每两周开一次 30 分钟的演示，听众固定 2 到 3 人（同事、同学、行业群里的朋友都行）。演示只讲三件事：这两周做了什么、现在能跑成什么样、卡在哪里。不许讲技术细节，只讲业务效果。花多少钱：0，最多请一顿饭。能得到什么：一是逼你把东西做到"能给别人看"的程度，二是让你提前适应"当众讲方案"的紧张感——这是 FDE 面试和客户现场的日常动作。怎么验证有效：有一次你在演示中被问到一个你答不上来的问题。答不上来才是有效的。最常见的失败原因：没有固定听众和固定时间。一旦变成"有空再说"，它就不会发生。

- 怎么做：每两周开一次 30 分钟的演示，听众固定 2 到 3 人（同事、同学、行业群里的朋友都行）。演示只讲三件事：这两周做了什么、现在能跑成什么样、卡在哪里。不许讲技术细节，只讲业务效果。花多少钱：0，最多请一顿饭。能得到什么：一是逼你把东西做到"能给别人看"的程度，二是让你提前适应"当众讲方案"的紧张感——这是 FDE 面试和客户现场的日常动作。怎么验证有效：有一次你在演示中被问到一个你答不上来的问题。答不上来才是有效的。最常见的失败原因：没有固定听众和固定时间。一旦变成"有空再说"，它就不会发生。

- 怎么做：每两周开一次 30 分钟的演示，听众固定 2 到 3 人（同事、同学、行业群里的朋友都行）。演示只讲三件事：这两周做了什么、现在能跑成什么样、卡在哪里。不许讲技术细节，只讲业务效果。花多少钱：0，最多请一顿饭。能得到什么：一是逼你把东西做到"能给别人看"的程度，二是让你提前适应"当众讲方案"的紧张感——这是 FDE 面试和客户现场的日常动作。怎么验证有效：有一次你在演示中被问到一个你答不上来的问题。答不上来才是有效的。最常见的失败原因：没有固定听众和固定时间。一旦变成"有空再说"，它就不会发生。

- 怎么做：每两周开一次 30 分钟的演示，听众固定 2 到 3 人（同事、同学、行业群里的朋友都行）。演示只讲三件事：这两周做了什么、现在能跑成什么样、卡在哪里。不许讲技术细节，只讲业务效果。花多少钱：0，最多请一顿饭。能得到什么：一是逼你把东西做到"能给别人看"的程度，二是让你提前适应"当众讲方案"的紧张感——这是 FDE 面试和客户现场的日常动作。怎么验证有效：有一次你在演示中被问到一个你答不上来的问题。答不上来才是有效的。最常见的失败原因：没有固定听众和固定时间。一旦变成"有空再说"，它就不会发生。

方案 F：用角色扮演补"被质疑"的体验（面试准备专用）

- 怎么做：找两个朋友，各演一个角色，演两次。角色一："说不清需求的客户"——你只能提问，20 分钟内不许给方案，不许说"我明白了"。角色二："刁难的客户 IT 主管"——他的台词固定三句："我们数据不能出内网"、"这个要报总部审批"、"你们这个和我们现在系统冲突"。全程录音，回放时数一数你打断对方几次。花多少钱：一顿饭。能得到什么：FDE 面试里最独特的两类题（客户发现电话模拟、方案取舍沟通）的直接训练。怎么验证有效：第二次演练时，你在前 10 分钟提出的问题里有超过一半是他没主动说的信息。最常见的失败原因：把这一条当成"话术准备"。它的作用不是背台词，是让你在被否定时不慌。而且它只能替代面试场景，替代不了真实客户关系，别把它算进交付经验。

- 怎么做：找两个朋友，各演一个角色，演两次。角色一："说不清需求的客户"——你只能提问，20 分钟内不许给方案，不许说"我明白了"。角色二："刁难的客户 IT 主管"——他的台词固定三句："我们数据不能出内网"、"这个要报总部审批"、"你们这个和我们现在系统冲突"。全程录音，回放时数一数你打断对方几次。花多少钱：一顿饭。能得到什么：FDE 面试里最独特的两类题（客户发现电话模拟、方案取舍沟通）的直接训练。怎么验证有效：第二次演练时，你在前 10 分钟提出的问题里有超过一半是他没主动说的信息。最常见的失败原因：把这一条当成"话术准备"。它的作用不是背台词，是让你在被否定时不慌。而且它只能替代面试场景，替代不了真实客户关系，别把它算进交付经验。

- 怎么做：找两个朋友，各演一个角色，演两次。角色一："说不清需求的客户"——你只能提问，20 分钟内不许给方案，不许说"我明白了"。角色二："刁难的客户 IT 主管"——他的台词固定三句："我们数据不能出内网"、"这个要报总部审批"、"你们这个和我们现在系统冲突"。全程录音，回放时数一数你打断对方几次。花多少钱：一顿饭。能得到什么：FDE 面试里最独特的两类题（客户发现电话模拟、方案取舍沟通）的直接训练。怎么验证有效：第二次演练时，你在前 10 分钟提出的问题里有超过一半是他没主动说的信息。最常见的失败原因：把这一条当成"话术准备"。它的作用不是背台词，是让你在被否定时不慌。而且它只能替代面试场景，替代不了真实客户关系，别把它算进交付经验。

- 怎么做：找两个朋友，各演一个角色，演两次。角色一："说不清需求的客户"——你只能提问，20 分钟内不许给方案，不许说"我明白了"。角色二："刁难的客户 IT 主管"——他的台词固定三句："我们数据不能出内网"、"这个要报总部审批"、"你们这个和我们现在系统冲突"。全程录音，回放时数一数你打断对方几次。花多少钱：一顿饭。能得到什么：FDE 面试里最独特的两类题（客户发现电话模拟、方案取舍沟通）的直接训练。怎么验证有效：第二次演练时，你在前 10 分钟提出的问题里有超过一半是他没主动说的信息。最常见的失败原因：把这一条当成"话术准备"。它的作用不是背台词，是让你在被否定时不慌。而且它只能替代面试场景，替代不了真实客户关系，别把它算进交付经验。

- 怎么做：找两个朋友，各演一个角色，演两次。角色一："说不清需求的客户"——你只能提问，20 分钟内不许给方案，不许说"我明白了"。角色二："刁难的客户 IT 主管"——他的台词固定三句："我们数据不能出内网"、"这个要报总部审批"、"你们这个和我们现在系统冲突"。全程录音，回放时数一数你打断对方几次。花多少钱：一顿饭。能得到什么：FDE 面试里最独特的两类题（客户发现电话模拟、方案取舍沟通）的直接训练。怎么验证有效：第二次演练时，你在前 10 分钟提出的问题里有超过一半是他没主动说的信息。最常见的失败原因：把这一条当成"话术准备"。它的作用不是背台词，是让你在被否定时不慌。而且它只能替代面试场景，替代不了真实客户关系，别把它算进交付经验。

方案 G：让数据合法——三种可以放心用的数据来源

数据合规不是"要不要用"的问题，是"用什么"的问题。三种来源都能用：

- 公开数据集：制造业设备传感器数据、公开物流运单数据、公开的电商订单数据。缺点是字段整齐，所以你要主动污染它——把日期改成三种格式、把编码改成拼音缩写、随机插入 5 条重复行。这叫"合成脏数据"，比干净数据有用得多。

- 自己生成：用数据生成工具造出结构真实但内容虚构的数据（例如 200 个供应商、5000 条订单、3 年的交期记录）。好处是量可以很大，可以造极端情况。

- 字段级脱敏：如果确实要碰真实数据，只保留结构、替换内容——名称换成代号、金额乘一个随机系数、单号重排。但这一条在多数公司需要审批，不要自己决定。

无论用哪种，都在项目里写一份一页的《数据来源说明》：数据从哪来、是否包含个人信息、存在哪里、谁能访问。这份说明本身就是交付物的一部分，而且面试时可以直接拿出来讲。

方案 H：用虚拟机复刻"客户的内网"

第 6 条困难（没有内网环境）能压到什么程度，取决于你愿不愿意动手造。怎么做：装一个虚拟机软件，开两台虚拟机，一台当"客户服务器"，一台当"你的开发机"。把客户服务器

- 第 6 条困难（没有内网环境）能压到什么程度，取决于你愿不愿意动手造。怎么做：装一个虚拟机软件，开两台虚拟机，一台当"客户服务器"，一台当"你的开发机"。把客户服务器断开网络，只允许通过一个共享文件夹交换文件。然后试试在这台断网机器上把你的系统装起来。你会立刻遇到真实的痛点：依赖装不上、模型文件太大拷不进去、没有 pip 源、没有时间同步、证书过期。再进一步：故意用一个旧版本的操作系统或数据库，体验"我的代码在新系统能跑，在旧系统全是坑"。花多少钱：0。能得到什么：这是最接近中国政企客户真实环境的一次演练，而且它是免费的、可以反复做的。怎么验证有效：你在断网环境里成功部署过一次，并且写下了一份《离线部署清单》——每一步命令加预期输出。最常见的失败原因：只在联网环境验证。联网能装成功不代表断网能装成功，这两件事的差距比你想的大得多。

- ，只允许通过一个共享文件夹交换文件。然后试试在这台断网机器上把你的系统装起来。你会立刻遇到真实的痛点：依赖装不上、模型文件太大拷不进去、没有 pip 源、没有时间同步、证书过期。再进一步：故意用一个旧版本的操作系统或数据库，体验"我的代码在新系统能跑，在旧系统全是坑"。花多少钱：0。能得到什么：这是最接近中国政企客户真实环境的一次演练，而且它是免费的、可以反复做的。怎么验证有效：你在断网环境里成功部署过一次，并且写下了一份《离线部署清单》——每一步命令加预期输出。最常见的失败原因：只在联网环境验证。联网能装成功不代表断网能装成功，这两件事的差距比你想的大得多。

- ，只允许通过一个共享文件夹交换文件。然后试试在这台断网机器上把你的系统装起来。你会立刻遇到真实的痛点：依赖装不上、模型文件太大拷不进去、没有 pip 源、没有时间同步、证书过期。再进一步：故意用一个旧版本的操作系统或数据库，体验"我的代码在新系统能跑，在旧系统全是坑"。花多少钱：0。能得到什么：这是最接近中国政企客户真实环境的一次演练，而且它是免费的、可以反复做的。怎么验证有效：你在断网环境里成功部署过一次，并且写下了一份《离线部署清单》——每一步命令加预期输出。最常见的失败原因：只在联网环境验证。联网能装成功不代表断网能装成功，这两件事的差距比你想的大得多。

- ，只允许通过一个共享文件夹交换文件。然后试试在这台断网机器上把你的系统装起来。你会立刻遇到真实的痛点：依赖装不上、模型文件太大拷不进去、没有 pip 源、没有时间同步、证书过期。再进一步：故意用一个旧版本的操作系统或数据库，体验"我的代码在新系统能跑，在旧系统全是坑"。花多少钱：0。能得到什么：这是最接近中国政企客户真实环境的一次演练，而且它是免费的、可以反复做的。怎么验证有效：你在断网环境里成功部署过一次，并且写下了一份《离线部署清单》——每一步命令加预期输出。最常见的失败原因：只在联网环境验证。联网能装成功不代表断网能装成功，这两件事的差距比你想的大得多。

- ，只允许通过一个共享文件夹交换文件。然后试试在这台断网机器上把你的系统装起来。你会立刻遇到真实的痛点：依赖装不上、模型文件太大拷不进去、没有 pip 源、没有时间同步、证书过期。再进一步：故意用一个旧版本的操作系统或数据库，体验"我的代码在新系统能跑，在旧系统全是坑"。花多少钱：0。能得到什么：这是最接近中国政企客户真实环境的一次演练，而且它是免费的、可以反复做的。怎么验证有效：你在断网环境里成功部署过一次，并且写下了一份《离线部署清单》——每一步命令加预期输出。最常见的失败原因：只在联网环境验证。联网能装成功不代表断网能装成功，这两件事的差距比你想的大得多。

- ，只允许通过一个共享文件夹交换文件。然后试试在这台断网机器上把你的系统装起来。你会立刻遇到真实的痛点：依赖装不上、模型文件太大拷不进去、没有 pip 源、没有时间同步、证书过期。再进一步：故意用一个旧版本的操作系统或数据库，体验"我的代码在新系统能跑，在旧系统全是坑"。花多少钱：0。能得到什么：这是最接近中国政企客户真实环境的一次演练，而且它是免费的、可以反复做的。怎么验证有效：你在断网环境里成功部署过一次，并且写下了一份《离线部署清单》——每一步命令加预期输出。最常见的失败原因：只在联网环境验证。联网能装成功不代表断网能装成功，这两件事的差距比你想的大得多。

方案 I：参加行业命题赛或黑客松

- 怎么做：找供应链、物流、制造方向的行业赛事或企业命题赛，48 小时或一周的赛制最好。重点不是拿奖，是有一个外部评委和一个固定截止时间。花多少钱：0 到几百元报名费。能得到什么：外部约束、陌生队友的协作、以及被评委当场否定的体验。怎么验证有效：你的方案被评委问过至少一个你答不上来的问题。最常见的失败原因：冲着奖去。冲奖会走向"做演示效果"，而你应该走向"做能跑的东西"。

- 。花多少钱：0 到几百元报名费。能得到什么：外部约束、陌生队友的协作、以及被评委当场否定的体验。怎么验证有效：你的方案被评委问过至少一个你答不上来的问题。最常见的失败原因：冲着奖去。冲奖会走向"做演示效果"，而你应该走向"做能跑的东西"。

- 。花多少钱：0 到几百元报名费。能得到什么：外部约束、陌生队友的协作、以及被评委当场否定的体验。怎么验证有效：你的方案被评委问过至少一个你答不上来的问题。最常见的失败原因：冲着奖去。冲奖会走向"做演示效果"，而你应该走向"做能跑的东西"。

- 。花多少钱：0 到几百元报名费。能得到什么：外部约束、陌生队友的协作、以及被评委当场否定的体验。怎么验证有效：你的方案被评委问过至少一个你答不上来的问题。最常见的失败原因：冲着奖去。冲奖会走向"做演示效果"，而你应该走向"做能跑的东西"。

- 。花多少钱：0 到几百元报名费。能得到什么：外部约束、陌生队友的协作、以及被评委当场否定的体验。怎么验证有效：你的方案被评委问过至少一个你答不上来的问题。最常见的失败原因：冲着奖去。冲奖会走向"做演示效果"，而你应该走向"做能跑的东西"。

10.4 自费项目：把一年 1000 元花在刀刃上

如果只做一件事的资源不够，自费项目是第二顺位。它的定位很清楚：补"生产化"和"从零建系统"，用它当公开可验证的证据。

表 10-3 该花钱和不该花钱的地方

| 该花 | 说明 | 不该花 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一台入门云服务器 | 2 核 4G，年付更便宜 | 独立显卡或 GPU 服务器 | 你不会训练模型，租算力按需就行 |
| 一个域名 | 让系统看起来像真的 | 服务器高配或集群 | 你的用户不会超过几十个人 |
| 模型调用额度 | 按量付费，够测试即可 | Kubernetes 或微服务框架 | 单机跑得动就别上编排，那是给自己找事 |
| 一份备份空间 | 便宜，但能救你一次 | 各种监控 SaaS 的付费版 | 结构化日志加一个简单看板就够用 |

表 10-4 一年预算参考

| 项目 | 一年花费（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器（2 核 4G，年付） | 200 到 700 | 促销期更便宜 |
| 域名 | 50 到 80 | — |
| 域名备案 | 0 | 免费，但需要 1 到 2 周且需要主体资质 |
| 模型调用（小模型加缓存） | 100 到 300 每月 | 用便宜的小模型加规则兜底，能压到更低 |
| 备份与对象存储 | 50 到 100 | — |
| 合计 | 约 1500 到 3000 | 超过这个量级，你买的已经不是交付经验 |

三条省钱的具体做法：

- 不想备案就别买国内域名。备案需要主体资质和一到两周时间，会卡住你的启动节奏。替代方案是自己用 IP 加自签证书先跑通，或者干脆只在本地和局域网内跑——你练的是"能部署"，不是"能对外访问"。

- 模型成本用四条手法压：能用规则解决的绝不调模型；相同输入做结果缓存；把非实时的任务攒到低峰批量跑；先用便宜的小模型做初筛，只把不确定的送进大模型。

- 不要为了"看起来专业"加组件。缓存、消息队列、容器编排，只有当你真的碰到对应问题时才加。每加一个组件，你就多一个半夜可能挂掉的东西。

表 10-5 上线前检查清单（十二项）

| 序号 | 检查项 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有域名或固定地址 | 别人能在自己的浏览器里打开它 |
| 2 | 有这个系统的用途说明 | 不是给你看的，是给用户看的一页纸 |
| 3 | 有部署手册 | 另一个没参与开发的人照着能装起来 |
| 4 | 有数据备份 | 并且你真的恢复演练过一次 |
| 5 | 有关键任务告警 | 任务失败时你会收到通知，而不是等用户来告诉你 |
| 6 | 有日志 | 出问题时能查到那一次请求发生了什么 |
| 7 | 有错误提示 | 用户看到的是人话，不是报错堆栈 |
| 8 | 有使用说明 | 面向不懂技术的最终使用者 |
| 9 | 有能力边界说明 | 明确写出哪些输入效果差 |
| 10 | 有一个真实用户 | 至少一个人在用，且你知道他的名字 |
| 11 | 有过一次故障 | 并且你处理过、复盘过、写了预防措施 |
| 12 | 有成本账 | 能说出这个系统每月花多少钱 |

第 11 项看起来奇怪，但它是有意放进去的：没有出过故障的系统，不算上过生产。 如果你上线三个月一次故障都没有，通常说明两件事之一——要么没人用，要么你没有监控。

10.5 有效性自检：五条标准与三种"虚假交付"

做完上面这些，怎么判断自己是真的练到了，还是只是在自我感动？用五条标准。

表 10-6 有效性自检

| 序号 | 标准 | 假的信号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 至少有 3 个真实用户，且他们抱怨过你一次 | 用户全是熟人，反馈全是"挺好的" |
| 2 | 有一次你在深夜处理故障，并在当天恢复 | 系统从没出过问题 |
| 3 | 有一次你因为成本或工期砍掉功能，并能解释为什么砍 | 所有功能都按计划做完了 |
| 4 | 有一份部署手册，且真的让别人照着装成功过 | 手册只有你自己看得懂 |
| 5 | 有一份公开写出的能力边界，说明哪些做不到 | 你所有宣传都在讲准确率有多高 |

五条全中，说明这段经历可以直接写进简历并接受追问。只中一两条，说明你有的是"一个项目"，不是"一次交付"。

三种"虚假交付"，请务必避开：

- 只部署，没人用。 服务器在跑，日志里除了你自己没有第二个访问者。这不算交付，算自娱。

- 只写代码，没有文档。 功能都能跑，但你请假一周它就会挂，因为没人知道怎么重启它。

- 只有演示，没有故障。 演示永远顺利，因为你只走顺利路径。真实系统一定会碰到脏数据、断网、并发和磁盘写满。

10.6 三种处境，三条路线

不是所有人的环境都一样，路线也不该一样。对照下表选你的主路线。

表 10-7 三种处境对应的路线

| 处境 | 主路线 | 备选 | 未来十二周的重点动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| A：公司允许我接内部需求 | 方案 A 优先，做到有人主动来问 | 方案 E 加方案 D | 找到一个真实用户，交付一个最小可用系统，补全六份交付物 |
| B：公司严令禁止或没有场景 | 方案 B 加方案 C，去外部找人 | 方案 A 的最小合规版本（只用流程不用数据） | 手里要有 3 个愿意试用的人，并完成 1 次对外演示 |
| C：已离职或暂时没有工作场景 | 方案 B 加方案 I，用密度换时间 | 方案 C 加方案 E | 至少完成 2 次完整交付循环（做、上线、被抱怨、改） |

处境 B 是最常见也最容易被误判的一种。它看起来像"什么都做不了"，实际上方案 B 和方案 C 的门槛很低——你只需要三个愿意用的人，不需要任何人批准。

10.7 十二周落地时间表

把上面所有方案收成一张可以照着执行的时间表（用于阶段五）。

表 10-8 十二周客户现场补位时间表

| 周次 | 做什么 | 产出物 | 卡住时怎么办 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 找 5 个潜在用户，逐一聊 20 分钟，只问不问不说 | 5 份《问题定义》，每份一页 | 找不到人就先聊现公司的人，聊三个总会有一个有痛点 |
| 第 2 周 | 选一个人做成，写下需求冻结清单 | 需求冻结清单加一页纸试用约定 | 选不出来就选那个"每周至少烦一次"的 |
| 第 3 到 4 周 | 本地做出能跑的最小版本 | 能在他面前演示的东西 | 做不完就砍功能，不要延期 |
| 第 5 周 | 部署上线，把地址给他 | 一个能打开的链接 | 装不上就用方案 H 的断网演练法重来一遍 |
| 第 6 周 | 教他用，看他用一次 | 一份面向使用者的操作说明 | 他不用，就说明入口太重，把入口再简化一步 |
| 第 7 到 8 周 | 按他的抱怨改两轮 | 改动记录加能力边界说明 | 抱怨太少，就主动问"哪一步最烦" |
| 第 9 周 | 加监控与告警，故意制造一次故障 | 故障复盘一份 | 不报警，说明监控没接对 |
| 第 10 周 | 补全六份交付物 | 部署手册、运维手册、功能说明、边界说明、验收清单、培训材料 | 手册写不下去，说明你对系统还不够熟，回退去把它拆一遍 |
| 第 11 周 | 请他在群里公开说一句使用感受 | 一句可引用的用户评价 | 他要是不愿意，说明价值还不够 |
| 第 12 周 | 复盘，写成作品集的一页 | 一页作品集加一段量化结果 | 没有量化结果，就回去数一遍时间省了多少 |

这张表里最重要的一列不是"做什么"，是"卡住时怎么办"。卡住是常态，能不能带着卡点继续往下走，才是 FDE 的核心素质。

十一、案例总表

下面 20 个案例的分布与训练目标速查。建议打印出来贴在工位上，每完成一个就划掉一个。

| 编号 | 周次 | 案例 | 主练能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 三天没人看懂的库存报表 | Python 工程化、 CLI 、日志异常 |
| 2 | W2 | 供应商交期台账的七种脏数据 | 数据质量与校验 |
| 3 | W3 | 一张没人愿意打开的 Excel 看板 | HTML 、 CSS 、 JS 基础 |
| 4 | W4 | 把看板变成产品级页面 | React 与前后端联调 |
| 5 | W5 | 在陌生代码库里找到那个 bug | 读码与调试 |
| 6 | W6 | 用 SQL 回答老板的五个问题 | SQL 与建模 |
| 7 | W7 | 给 WMS 写一个没写文档的接口 | 接口逆向与调试 |
| 8 | W9 | 每天手工搬运 8 小时的 ETL | 数据管道与幂等 |
| 9 | W10 | 对账地狱 | 异构文件解析 |
| 10 | W11 | 查了 30 秒的库存查询 | 数据库性能 |
| 11 | W12 | 客户说 ERP 不开放接口 | 约束下的方案设计 |
| 12 | W13 | 把邮件里的订单变成结构化数据 | 结构化输出 |
| 13 | W14 | 客服每天回答 50 遍同样的问题 | RAG 全链路 |
| 14 | W15 | 让 AI 自己去查库存、查物流、发邮件 | Agent 与安全边界 |
| 15 | W16 | 一柜提单，三个人录两小时 | 文档智能 |
| 16 | W17 | AI 说 95% 准确，客户说一半是错的 | 评测与归因 |
| 17 | W18 | 延迟 40 秒的 AI ，客户不会用 | 性能与成本 |
| 18 | W19 至 W20 | 在客户的内网里完成部署 | 离线部署 |
| 19 | W21 | 凌晨两点的告警 | 排障与复盘 |
| 20 | W22 | 第一单独立交付 | 端到端交付 |

十二、资源清单

资源只列必须的，不列"以后可能有用"的。原则是：以官方文档为主，中文优先，遇到问题再查。

12.1 学习资源

| 领域 | 资源类型 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| Python 工程化 | 官方文档，加一本 Python 入门书 | 重点读虚拟环境、 logging 、 typing 三章 |
| 数据清洗 | pandas 官方十分钟入门与 Cookbook | 只读你要用的部分 |
| 前端 | MDN Web Docs | 遇到问题查 MDN ，不要从头看教程 |
| React | React 官方新版文档 | 只读 Learn 部分的组件与状态 |
| SQL | PostgreSQL 官方教程 | 重点练窗口函数 |
| FastAPI | 官方 Tutorial | 官方文档质量很高，值得完整做一遍 |
| Docker | 官方 Get Started | 配合多阶段构建的官方示例 |
| LLM 应用 | 各模型厂商官方文档与提示工程指南 | 以官方文档为准，避免过时教程 |
| AI 评测 | 自建评测集加行业公开评测方法 | 这块没有好教程，只能靠实践 |

12.2 工具清单

| 类别 | 推荐 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Python 环境 | uv 或 venv | uv 更快， venv 更通用 |
| 编辑器 | VS Code 或 PyCharm | 至少熟练使用调试器 |
| 数据库 | PostgreSQL 加 DBeaver | 本地用 Docker 起 |
| 接口调试 | curl 加 Bruno 或 Postman | curl 是必备技能 |
| 容器 | Docker Desktop | 配合 docker compose |
| 版本控制 | Git 加 GitHub | 从第 1 周开始用 |
| 前端构建 | Vite | 不要用已经过时的脚手架 |
| 向量库 | pgvector 起步 | 和 PostgreSQL 一起用，学习成本最低 |
| 监控 | 结构化日志加简单指标看板 | 不要一开始就上复杂方案 |

十三、风险控制与调整机制

计划一定会被打乱，所以需要一套调整规则，而不是靠意志力硬扛。下面三个预警信号、一套砍法、一个四周自检问题，构成整个方案的安全阀。

13.1 三个预警信号

出现以下任何一个，立刻启动调整，不要硬扛。

| 预警信号 | 说明 | 调整动作 |
| --- | --- | --- |
| 连续两周没产出可运行的东西 | 说明你陷入了 " 只看不写 " | 立刻停下来，只做案例，不做输入型学习 |
| 某个技术点卡住超过 3 天 | 说明你钻进了不必要的深度 | 用 " 最小可行方案 " 绕过，记在待办里，事后补 |
| 第 8 周了还没提交过代码到 Git | 说明节奏严重滞后 | 把目标砍到 12 个月方案，重新排期 |

13.2 时间不够时的砍法

按这个顺序砍，从上往下砍：

- 砍阶段四的 CI/CD，保留 Docker 和手动部署——影响最小。

- 砍 Agent（第 15 周）——只在岗位明确要求时保留。

- 砍前端的组件库使用，用朴素 CSS 也能交付。

- 砍数据库性能优化，够用即可。

绝对不能砍的三样：Docker 部署、数据清洗、评测。这三样是"交付能力"的底线，砍掉任何一样，你都会退回"会写脚本的 PM"。

13.3 每 4 周一次的自我检查

每 4 周回答这四个问题，写下来：

- 这 4 周我交付了哪些能运行的产物？列出来，没有就是红色信号。

- 我现在的水平够不够通过本阶段的通关测试？诚实作答。

- 我花在"看"和"写"上的时间比是多少？健康值约为 3 比 7。

- 我的进度比计划落后多少周？需要砍目标还是加时间？

十四、结语

最后回到你最开始的问题：能不能转？

答案是：你的起点比你想象的好，但难度不在技术本身，而在坚持 24 周不断档，以及想办法补上"真实客户"这一环。

三个动作，从今天开始：

- 今晚做一件事：把 3.1 的能力自评表打一遍分，然后把分数小于等于 2 的项目抄到一张纸上，贴在显示器旁边。

- 这周做一件事：在公司里找到一个人，坐下来看他做 30 分钟的重复劳动。

- 这个月做一件事：完成阶段一的案例 1，把代码提交到 Git——不管写得多烂。

FDE 这个岗位最看重的品质，不是聪明，是"在不明确的情况下仍然动手做出一版东西来"。这个品质你已经在做产品的时候练过了。剩下的，只是换一种方式使用它。

附录：24 周进度追踪表

建议打印一页贴在桌前，每周填写一次。实际学时一列用于暴露"计划与现实的偏差"，产出物一列用于对抗"感觉学了但什么都没有"的错觉。

| 周次 | 主题 | 计划学时 | 实际学时 | 产出物 | 是否通关 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W0 | 环境与定位 | 10 | — | — | — | — |
| W1 | Python 工程化 | 25 | — | — | — | — |
| W2 | 数据处理与类型 | 25 | — | — | — | — |
| W3 | 前端（上） | 25 | — | — | — | — |
| W4 | 前端（下） | 25 | — | — | — | — |
| W5 | 工具链与读码 | 25 | — | — | — | — |
| W6 | SQL 与建模 | 25 | — | — | — | — |
| W7 | HTTP 与接口 | 25 | — | — | — | — |
| W8 | 后端服务 | 25 | — | — | — | — |
| W9 | 数据接入 ETL | 25 | — | — | — | — |
| W10 | 异构数据 | 25 | — | — | — | — |
| W11 | 数据库工程 | 25 | — | — | — | — |
| W12 | 企业集成 | 25 | — | — | — | — |
| W13 | LLM 与结构化输出 | 25 | — | — | — | — |
| W14 | RAG 全链路 | 25 | — | — | — | — |
| W15 | Agent 与工具 | 25 | — | — | — | — |
| W16 | 文档智能 | 25 | — | — | — | — |
| W17 | 评测 | 25 | — | — | — | — |
| W18 | 生产化 | 25 | — | — | — | — |
| W19 | 容器化 | 25 | — | — | — | — |
| W20 | 部署与 CI/CD | 25 | — | — | — | — |
| W21 | 私有化与可观测性 | 25 | — | — | — | — |
| W22 | 真实交付 | 25 | — | — | — | — |
| W23 | 作品集与叙事 | 25 | — | — | — | — |
| W24 | 面试准备 | 25 | — | — | — | — |

使用说明：每周日复盘时填写"实际学时"与"产出物"两列。若连续两周"产出物"为空，请回到 13.1 节启动调整机制。